RTBIO 업무 자동화 시스템 계 약 서

2026. 5. 12

알티바이오(RTBIO)

하마다랩스

일  반  조  건

제1장  총  칙

제1조(목적) 본 계약서는 알티바이오(RTBIO)(이하 “발주사”)와 하마다랩스(이하 “수행사”)간에 "RTBIO의 업무 프로세스 자동화를 위한 웹 기반 시스템 구축"을 포함하는 "RTBIO 업무 자동화 시스템" (이하 “시스템”) 개발 계약을 위한 일반사항을 규정하는데 목적이 있다.

제2조(용어정리) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- “서버”라 함은 “발주사”가 보유한 서버에 RTBIO의 업무 데이터를 저장하고 관리할 수 있는 기능 구현하여 “시스템” 구축을 가능하게 하는 장비를 의미한다.

- “시스템”이라 함은 RTBIO의 업무 자동화 및 관리를 위해 “발주사”측에서 제공하는 웹 퍼블리싱된 파일에 기능을 부여하고, 관리자와 사용자를 구분 짓는 로그인 체계를 제공하는 각종 서비스 및 S/W를 의미한다.

- “관리자”와 “사용자”라 함은 서비스 이용에 대해 “시스템”와의 약정을 통하여 사용 허락을 얻은 자를 말한다.

- “선금”이란 계약체결 후 “수행사”이 “발주사”으로부터 받게 되는 계약금의 일정부분의 금액을 말한다.

- “완료급”이란 최종납품이 완료되고 검수를 마친 경우 그 용역에 대한 대가를 지급하는 것을 말하며, 지체상금 금액을 공제하고 지급되는 용역 대가를 말한다.

제3조(신의성실) “발주사”와 “수행사”는 계약과 관련하여 상호 신의성실의 원칙을 바탕으로 최대한 협조 하도록 한다.

제2장 계약의 범위

제4조(계약내용) “발주사”와 “수행사”가 체결하는 계약의 범위는 “발주사”의 필요요건에 따라 “수행사”가 개발 구축하여 제공하는 각종 “서비스” 및 S/W”의 개발에 관한 것으로 한다. 
본 계약의 과업범위는 계약서 및 과업내용서에 명시된 기능으로 한정한다. 다만 과업내용서에 명시된 기능의 정상 작동을 위한 오류 수정, 계산 오류 수정, 권한 오류 수정, 데이터 저장·조회 오류 수정, PDF 생성 오류 수정, 재고 차감 오류 수정, 화면 표시 오류 수정은 하자보수 범위에 포함한다.

발주사가 신규 메뉴, 신규 화면, 신규 DB 구조, 외부 API 연동, 별도 모바일 앱, AI 예측 기능, 전자세금계산서 자동 발행, 택배사 자동 연동 등 기존 범위를 초과하는 기능을 요청하는 경우 수행사는 사전에 추가 견적서와 개발일정을 제출하고, 발주사의 서면 승인 후 진행한다.

발주사의 사전 서면 승인 없는 추가 개발비 및 유지보수 비용은 청구할 수 없다.

제5조(시스템 개발의무) “수행사”는 계약체결일로부터 “시스템”의 최초 서비스가 개시된 날까지 “시스템”의 개발/하자보수 등을 책임진다.

제6조(하자보수 의무)

- “수행사”는 “시스템”의 완료일로부터 1년 이내 발생하는 하자에 대하여는 무상으로 즉시 조치한다.

제3조 계  약

제7조(계약문서) 본 계약의 문서는 다음과 같이 구성되며, 상호 보완의 효력을 가진다.

- 표준용역계약서                        ② 과업내용서

제8조(계약문서의 내용)

① “표준용역계약서”란 “발주사”의 양식에 의거한 계약서를 말하며, 계약시 다음의 서류를 제출하여야 한다.

- 사업자등록증 1부

② “과업내용서”란 “발주사”가 제공받을 용역에 대한 구체적인 요구사항을 명시한 것을 말한다.

제9조(대가의 지급)

- “발주사”의 “수행사”에 대한 용역대가의 지급금액은 “발주사”와 “수행사”의 계약서상 계약금액으로 한다.

- 대가는 다음과 같이 단계별로 지급한다.

- 선    금: 본 계약체결 후 7,500,000원(칠백오십만원/부가세 별도)를 7일 이내 지급

(총 계약 금액 15,000,000원/일천오백만원/부가세 별도)

완 료 급:”발주사”의 완료 검수 후 “수행사”의 청구일로 부터 7일 이내에 지급한다. (완료급 : 7,500,000원(칠백오십만원)/부가세 별도)
검수기간은 납품 후 최소 30영업일로 하며, 실제 업무 테스트를 포함한다.

검수는 단순 화면 납품이 아니라 발주, 출고, 재고, 거래명세서, 수금, 마감 원장, 영업 사용량 입력, 임원 대시보드 및 권한관리 기능이 정상 작동함을 기준으로 한다.

검수 중 중대한 오류가 발견된 경우 수행사는 이를 수정하여 재납품하여야 하며, 검수기간은 재납품일로부터 다시 진행된다. 다만, 재납품 시 검수는 발견된 오류의 수정 사항에 한정하여 진행하며, 직전 검수에 정상 작동이 확인된 기능에 대해서는 재검수하지 아니한다.

- “발주사”는 본 용역에 대한 대가를 현금으로 지급한다.

제10조(지적소유권)

- “수행사”가 “발주사”에게 납품한 모든 개발용역물의 소유권은 “발주사”에게 귀속된다. 단, 발주사가 계약에 따른 대금을 전액 지급하지 않은 경우, 수행사는 해당 산출물에 대한 사용을 제한한다.

- 수행사의 자체 플랫폼(WindyFlo) 자체 엔진 및 범용 프레임워크 기술은 수행사에 귀속된다. 단, 발주사의 업무 운영을 위해 개발된 커스터마이징 코드, 설정값, 관리자 페이지, API 연동, DB 구조, 화면 설계, 업무 로직 및 시스템 산출물은 발주사가 자유롭게 사용할 수 있다.

- 시스템에 입력·저장·생성되는 모든 업무 데이터의 소유권은 발주사에게 있으며, 수행사는 발주사의 사전 서면 동의 없이 데이터를 제3자에게 제공하거나 별도 분석·마케팅·학습 목적으로 사용할 수 없다.

- 계약 종료 또는 유지보수 종료 이후에도 수행사는 발주사의 시스템 운영, 데이터 접근, 백업 및 사용을 제한하거나 방해하여서는 아니 된다. 이 때 ‘방해’라 함은 정상적 시스템 운영에 필요한 자료(DB 백업본, 산출물, 기술문서 등) 및 접근권 제공 의무의 불이행을 의미한다.

제11조(지체상금)

- 수행사가 계약 기간 내 용역을 완료하지 못한 경우 지체일수에 따라 지체상금을 부과할 수 있다.

- 지체상금은 1일당 계약금액의 1,000분의 2.5로 한다.

- 단, 지체상금의 총액은 계약금액의 10%를 초과하지 아니한다.

- 천재지변 및 수행사의 귀책사유가 아닌 경우에는 지체상금을 부과하지 않는다.

제12조(손해배상)

- “발주사”와 “수행사”는 본 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상한다.

- 단, 손해배상의 총액은 본 계약의 총 계약금액을 한도로 한다.

- 일방 당사자는 상대방의 영업손실, 기대이익 상실, 데이터 손실 등 간접손해 및 특별손해에 대하여는 책임을 지지 아니한다.

- 본 조의 책임 제한은 고의 또는 중대한 과실에 의한 경우에는 적용되지 아니한다.

제4장 용역수행

제13조(용역범위) 본 계약을 통하여 “수행사”가 수행하여야 할 용역의 범위는 다음의 각 호와 같다.

- 업무 데이터 관리 서버 개발

- - 단발기로부터 전송된 데이터를 DB에 저장

- 사용자 기능

- 시스템 기능 : 사용자 로그인, 업무 현황 대시보드, 문서 관리, 일정 관리, 공지사항, 고객 관리(CRM)

- 관리자 기능

- 시스템 기능 : 관리자 로그인, 업무 현황 관리, 사용자 관리, 시스템 설정, 데이터 분석 대시보드

제14조(용역수행방식) 용역은 “발주사”가 정한 개발 절차 및 방식에 따르며 이에 대한 구체적인 사항은 아래 각호와 같다.

- “수행사”는 계약 체결 후 개발계획서(세부추진일정표 포함)를 “발주사”와 상호 협의 하에 협의하여 제출한다.

제15조(하자보수)

- “수행사”는 계약 목적물에 대하여“발주사”의 완료 검수일로부터 12개월간 하자보수를 무상으로 실시하여야 한다.

- 무상 유지보수에는 기능 오류, 로그인 오류, 데이터 저장 오류, 권한 오류, API 연동 오류, 화면 출력 오류, PDF 생성 오류, 재고 차감 오류 및 시스템 성능 저하 등의 수정이 포함된다.”

- 완료 검수 후 3개월 동안 발주사의 실제 업무 적용 과정에서 발생하는 화면 문구 수정, 버튼명 변경, 컬럼 순서 변경, 검색조건 일부 조정, 엑셀 다운로드 항목 조정 및 권한 설정값 조정 등 시스템 구조 변경을 수반하지 않는 경미한 수정은 무상으로 반영한다.

- 기능 추가 및 신규 개발 사항은 별도 협의 및 계약으로 진행한다.

제16조(자료제공)

- “발주사”와 “수행사”는 용역수행에 필요한 경우 관계자료를 상호 요청할 수 있으며, 가능한 범위 내에서 협조하여야 한다.

- 수행사는 계약 종료, 유지보수 종료 또는 발주사의 요청이 있는 경우 시스템 운영에 필요한 관리자 계정, DB 백업본, DB 구조, API 문서, 배포 절차, 사용자 매뉴얼 및 운영 가이드를 발주사에게 제공하여야 한다.

- 수행사의 고유 플랫폼 소스코드는 제외할 수 있으나, 발주사의 데이터 접근 및 정상 운영을 제한하여서는 아니 된다.

제17조(계약의 해지)

- 본 계약이 해지되는 경우, 발주사는 해지 시점까지 수행사가 수행한 작업 비율에 따라 용역대가를 정산하여 지급하여야 한다. 발주사는 기 지급한 금액 범위 내에서만 산출물을 사용할 수 있으며, 잔금 미지급 시 해당 산출물의 사용은 제한된다.

- “발주사”와 “수행사”는 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

- “수행사”가 정당한 이유 없이 약정한 착수 기일을 경과하고도 용역수행을 착수하지 아니할 경우

- “수행사”가 용역 수행 기간 내에 “수행사”의 귀책사유로 인하여 용역을 완료하지 못한 경우

- “수행사”의 법적 소멸이나, “수행사”가 “발주사”에게 제공한 자료 등으로 인해 소송 등이 발생한 경우

- 천재지변, 전쟁, 대형 통신사고 등으로 인한 용역제공의 지연

제18조(분쟁조정)

① 본 계약조건에 규정된 것을 제외하고 계약에서 발생하는 제반 문제에 관한 분쟁은 최대한 쌍방 합의에 의해 해결하도록 한다.

- 본 계약과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할법원은 “발주사”와 “수행사” 의 중립 소재지 법원으로 한다

제19조(계약해석) 본 계약의 해석에 대해 이의가 있을 경우 “발주사”와 “수행사”가 상호 협의하여 조정하도록 한다.

특약 사항

[특약 제1조 데이터 소유권]

① 시스템에 입력·저장·생성되는 모든 업무 데이터의 소유권은 발주사에게 있다

② 수행사는 발주사의 사전 서면 동의 없이 데이터를 제3자에게 제공하거나 별도 분석·마케팅·AI 학습 목적으로 사용할 수 없다.

[특약 제2조 인수인계 및 백업]

① 수행사는 계약 종료, 유지보수 종료 또는 발주사의 요청이 있는 경우 시스템 운영에 필요한 관리자 계정, DB 백업본, DB 구조, API 문서, 배포 절차, 사용자 매뉴얼 및 운영 가이드를 발주사에게 제공하여야 한다.

- 수행사의 고유 플랫폼 소스코드는 제외할 수 있으나, 발주사의 데이터 접근 및 정상 운영을 제한하여서는 아니 된다.

- 수행사 내부 서버 관리자 계정은 보안 정책상 외부 공유 대상에서 제외된다. 다만, 발주사가 자체 클라우드 계정 또는 서버 환경을 준비하는 경우 수행사는 시스템 DB 전체 백업본 및 DB 스키마 문서, 발주사 업무를 위해 개발된 커스터마이징 코드·설정값·화면 설계·업무 로직 산출물, API 문서 및 시스템 배포 절차서, 사용자 매뉴얼 및 운영 가이드, 발주사 측 관리자 계정 및 권한 정보를 해당 환경으로 이관할 수 있도록 협조한다.

④ 이관 작업에 별도 인력·기간이 소요되는 경우, 양사 협의에 따라 별도 비용을 산정할 수 있다.

[특약 제3조 추가개발 및 비용]

① 계약서 및 과업내용서에 포함되지 않은 신규 기능 요청 시 수행사는 사전에 개발 범위, 일정 및 추가 비용을 서면으로 제출하여야 하며, 발주사의 서면 승인 후 진행한다

- 발주사의 사전 서면 승인 없는 추가 비용은 청구할 수 없다.

[특약 제4조 운영비 및 제3자 비용]

① 클라우드 서버비, DB 사용료, 도메인, SSL, 문자·카카오 알림, 이메일 발송, 택배 API, 전자세금계산서 API 등 제3자 서비스 비용은 별도 운영비 산정표에 따른다.

- 수행사는 발주사의 사전 승인 없이 유료 서비스 또는 유료 요금제를 적용할 수 없다.

[특약 제5조 보안 및 비밀유지]

① 수행사는 계약 수행 과정에서 취득한 거래처 정보, 매출 정보, 제품 정보, 사용자 정보 및 기타 업무상 정보를 외부에 누설하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

- 본 조항은 계약 종료 후에도 유효하다.

[특약 제6조 장애 대응]

① 발주, 출고, 거래명세서 생성, 재고 차감 등 핵심 기능 장애 발생 시 수행사는 장애 통보 후 24시간 이내 대응을 시작하여야 한다.

- 장애 대응이 장기간 지연되어 발주사의 업무 운영에 중대한 차질이 발생한 경우 발주사는 계약 해지 또는 손해배상을 요청할 수 있다.

[특약 제7조 해외 생산공장 연동 확장]

① 본 시스템은 RTBIO 베트남 생산공장의 원자재 재고관리, 생산관리 및 입출고 관리 기능과의 연동 확장을 고려한 구조로 설계한다.

② 수행사는 향후 베트남 생산공장 관련 기능 확장 시 기존 시스템과의 연계 운영이 가능하도록 DB 구조, API 구조 및 관리자 권한 구조를 설계하여 기존 시스템과의 연동이 가능하도록 구조적 호환성을 유지하여야 한다.

| 발주기관 알티바이오(RTBIO) 대표이사 김경옥 (인) | 수행기관 하마다랩스 대표이사 방승애 (인) |
| --- | --- |

과 업 내 용 서

(상세 명세)

RTBIO 업무 자동화 시스템 구축

2026. 5. 12

1. 프로젝트 목표

본 프로젝트는 하마다랩스가 제공하는 ERP 시스템을 기반으로, RTBIO의 업무 프로세스에 최적화된 맞춤형 ERP를 구축하기 위함이며, 기존 외부 시스템(얼마에요)을 완전히 대체하는 통합 업무 관리 시스템을 구축함을 그 목표로 한다.

하마다랩스 ERP의 기본 기능(매입·매출 관리, 수금·입금 관리, 입출고 관리, 거래처 원장 등) 위에 RTBIO 각 팀(경영지원·품질관리·영업·임원진)의 업무 방식에 맞춘 커스터마이징 기능을 개발한다.

2. 프로젝트 범위

2.1 거래처(외부) 기능

• 사용자 로그인, 발주폼 입력, 발주 내역 조회(기간 필터 포함), 출고 상태 실시간 조회, 배송지 관리

2.2 관리자(내부) 기능

• 경영지원팀: 발주 확인, 거래명세서 발행, 수금 관리, 마감 원장, 보고서, 거래처·할인율 관리, 대시보드 커스터마이징

• 품질관리팀: 발주 확정, 담당자 배정, 출고 칸반 보드(사용자 정의), 재고 관리, 샘플 출고, 출고내역

• 영업팀: 사용량 입력, 학회·방문 관리, 영업 대시보드, 거래처 현황 관리

• 임원진: 전체 현황 대시보드(위젯 커스터마이징), 각 팀 포털 조회

• 본 시스템은 향후 알티바이오 생산공장의 원자제 재고관리, 입출고 관리, 생산 연계 관리 기능까지 확장 구축이 가능하도록 DB구조 및 시스템 연동 구조를 고려하여 설계

• 향후 생산공장 관련 기능이 추가 개발되는 경우, 해당 기능과 연동 가능한 구조의 관리자 페이지, DB 구조 및 API 구조를 포함하여 구축

2.3 웹 기반 통합 시스템 서버 개발

• 웹 기반 시스템 (Azure)

• PC · 모바일 반응형 UI

• RESTful API 서버

• 거래처·제품·발주·재고·사용자 DB 구축

2.4 하마다랩스 ERP 시스템 연동

• 하마다랩스가 제공하는 기본 ERP 시스템을 RTBIO 운영 환경에 세팅하여 기존 외부 시스템을 완전 대체한다.

• 기본 ERP 제공 범위: 매입·매출 관리, 수금·입금 관리, 입출고 관리, 거래처 원장, 기초 데이터(제품·거래처) 관리

3. 프로젝트 단계 및 산출물

3.1 단계별 산출물

| 순서 | 단계 | 산출물 | 제출 일시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1차 개발 (경영지원팀 및 거래처 포털) | ERP 세팅, DB 설계서(ERD), 발주폼, 관리 대시보드, API 문서 | 계약 후 1개월 이내 |
| 2 | 2차 개발 (품질관리팀 재고 자동화) | DB 설계서(ERD), API 문서 | 1차 개발 완료 후 2주 이내 |
| 3 | 3차 개발 (영업팀 및 임원진 대시보드) | API 문서 | 2차 개발 완료 후 3개월 이내 |
| 4 | 통합 테스트 및 배포 | 테스트 결과서, 사용자 매뉴얼 | 3차 개발 완료 후 1주 이내 |
| 5 | 검수 및 최종 납품 | 운영 가이드 및 검수 확인서 | 통합 테스트 후 3주 이내 |

3.2 산출물 추가 내용
 시스템 산출물에는 향후 생산공장 원자재 재고관리 시스템과 연동 가능한  DB, API 게이트웨이 구조 확장 설계가 포함된다

3.3 제출부수

• 거래처 포털 및 관리자 포털 (5개 포털) 소스 일체

• 시스템 설계서 (DB 스키마, API 문서, 화면 설계서)

• 사용자 매뉴얼 (관리자용 / 거래처용)

• 테스트 결과서

• 운영 가이드

• 검수 확인서

4. 기능 상세 명세

각 기능(R01~R24)에 대해 사용자 스토리, 화면 흐름, 주요 UI 요소, 비즈니스 로직, 예외 케이스를 정의한다. 아래 표는 개발 단계별 기능 배정이다.

| 개발 단계 | 기능 번호 | 기능명 |
| --- | --- | --- |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R01 | 거래처 인증 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R02 | 거래처 발주폼 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R03 | 발주 → DB 자동 반영 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R04 | 발주 확정 (당일/익일) |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R05 | 출고 상태 관리 (칸반 커스터마이징) |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R06 | 거래처 출고 상태 조회 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R07 | 거래명세서 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R08 | 상품 및 재고 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R09 | 거래처별 할인율 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R10 | 배송지 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R11 | 부서별 권한 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R12 | 수금 관리 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R13 | 발주 수정 (시간 제한) |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R14 | 무료배송 안내 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R15 | 일일 재고 현황 자동 집계 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R16 | 샘플·미팅용 출고 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R17 | 출고내역 조회 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R18 | 마감 원장 자동 생성 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R19 | 거래처별 결제 방식 관리 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R20 | 일일 보고서 자동 생성 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R21 | 기간별 매출 보고서 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R22 | 영업팀 사용량 입력 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R23 | 영업팀 학회·방문 관리 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R24 | 임원진 대시보드 (위젯 커스터마이징) |

4.1  1차 — 경영지원팀 및 거래처 포털 (R01 ~ R12)

R01. 거래처 인증

사용자 스토리  거래처 담당자는 RTBIO가 발급한 ID(담당자명)/PW(관리번호)로 로그인하면 해당 거래처의 할인율, 배송 주소, 결제 방식이 자동 로드되어 별도 설정 없이 바로 발주할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | ID/PW 입력 | 인증 요청 전송 |
| 2 | 시스템 | ID/PW 검증, 계정 상태 확인 | 성공: 발주폼 이동 / 실패: 에러 |
| 3 | 시스템 | 거래처 정보 로드 (할인율, 배송지, 결제방식) | 발주폼에 자동 적용 |

▶ 주요 UI 요소

• 로그인 폼: ID·PW 입력란, 로그인 버튼 (40대+ 사용자 고려 큰 폰트/버튼)

• 에러 메시지: 「ID 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다」 통합 에러 (ID 존재 여부 비노출)

• 계정 잠금 안내: 연속 실패 시 계정 잠김 안내 메시지

▶ 비즈니스 로직

• ID는 RTBIO 관리자가 생성하여 거래처에 전달 (셀프 회원가입 없음)

• 비밀번호는 bcrypt 암호화 저장

• 연속 로그인 실패 시 30분 계정 잠금, 관리자 알림 발송

• 세션 유효시간: 2시간 (비활동 시 자동 로그아웃)

• 거래처 간 데이터 완전 격리: 다른 거래처 정보 접근 불가

▶ 예외/엣지 케이스

• 비활성 계정 로그인 시도 → 「사용 중지된 계정입니다」 안내

R02. 거래처 발주폼

사용자 스토리  거래처 담당자는 로그인 후 웹 발주폼에서 제품군별로 구분된 엑셀 양식에 수량을 입력하여 발주를 접수할 수 있다. 거래처별 할인 단가가 자동 적용되며 합계가 실시간 계산된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 로그인 후 발주폼 진입 | 할인 단가 적용된 제품 목록 표시 |
| 2 | 거래처 | 제품군별 수량 입력 | 행별 소계, 하단 총 합계 실시간 반영 |
| 3 | 거래처 | 배송지 확인/변경 + 발주 제출 | 발주 접수 완료, 확인 화면 표시 |
| 4 | 시스템 | 발주번호 자동 생성, DB 저장, 관리자 알림 | 품질관리팀 대시보드에 신규 발주 표시 |

▶ 주요 UI 요소

• 엑셀 양식 발주폼: 제품명 행 × 사이즈(S/M/L/XL) 열, 수량 직접 입력

• 제품군 카테고리 네비게이션: 무릎, 상지, 하지, 스프린트 등 빠른 이동

• 하단 합계 영역: 총 수량, 총 금액 실시간 표시, 무료배송 조건 충족 여부

• 배송지 선택 영역: 기본 배송지 자동 표시 + 「다른 주소로 배송」 체크박스

• 발주 제출 버튼: 확인 모달 후 최종 제출

▶ 비즈니스 로직

• 할인단가 우선순위: 거래처별 고정단가 > 거래처별 제품군 할인율 > 기본 단가

• 수량 입력은 0 이상 정수만 허용, 음수/소수점 시 에러 표시

• 세트 상품: 발주 수량 1 = 세트 구성 수량으로 자동 환산

• 제품 목록은 활성(Active) 상태인 제품만 표시

▶ 예외/엣지 케이스

• 모든 제품 수량 0인 상태로 제출 시 → 안내 메시지 표시

• 동시 접속 시 중복 발주 방지 (제출 후 5초 내 재클릭 방지)

• 로그인 세션 만료 시 입력 중인 발주 데이터 임시저장

R03. 발주 → DB 자동 반영

사용자 스토리  거래처가 웹에서 발주를 제출하면 수기 입력 없이 즉시 DB에 저장되고, 발주번호가 자동 생성되어 기존 수기 입력 과정을 완전히 대체한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 발주폼에서 발주 제출 | 발주 데이터 전송 |
| 2 | 시스템 | 발주번호 생성 (ORD-YYYYMMDD-NNN) | 발주 데이터 DB 저장 |
| 3 | 시스템 | 품질관리팀에 신규 발주 알림 | 대시보드에 신규 발주 표시 |

▶ 주요 UI 요소

• 발주 확인 화면: 발주번호, 제품 리스트, 수량, 단가, 합계, 배송지, 접수일시

• 발주 내역 목록: 과거 발주 내역 리스트 (날짜, 발주번호, 상태, 금액)

• 기간 필터: 이번달 / 1개월 / 3개월 / 전체 / 직접설정(달력)

▶ 비즈니스 로직

• 발주번호 형식: ORD-YYYYMMDD-NNN (당일 순번 3자리, 001부터)

• 발주 상태 전이: 접수 → 확정 → 출고중 → 완료

• 거래처 화면에서는 본인 발주 내역만 조회 가능

▶ 예외/엣지 케이스

• DB 저장 실패 시 → 「발주 접수에 실패했습니다. 다시 시도해 주세요」 노출

• 동일 거래처 동일 제품 중복 발주: 허용 (확인 팝업 표시)

R04. 발주 확정 (당일/익일)

사용자 스토리  품질관리팀 담당자는 접수된 발주를 확인하고 당일출고 또는 익일출고를 선택하여 확정한다. 관리자 설정의 택배 마감시간 이후 접수된 발주는 자동으로 익일출고로 분류된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 대시보드에서 신규 발주 확인 | 접수 상태의 발주 리스트 표시 |
| 2 | 품질관리팀 | 「당일출고」 또는 「익일출고」 선택 | 상태 「확정」으로 변경 |
| 3 | 시스템 | 거래처 웹에 출고 예정일 반영 | 거래처가 상태 확인 가능 |

▶ 주요 UI 요소

• 발주 관리 대시보드: 신규 발주 건수 배지, 거래처명, 발주일시, 제품 요약, 출고구분 버튼

• 당일/익일 선택: 택배 마감시간 이후 접수분은 익일 자동 선택 + 레이블 표시

• 일괄 확정 버튼: 체크박스로 여러 발주 선택 후 일괄 확정

▶ 비즈니스 로직

• 택배 마감시간 이후 접수된 발주는 자동 「익일출고」 분류

• 택배 마감시간 및 업무 시작·종료 시각은 관리자 설정 화면에서 변경 가능

• 확정 취소: 출고 「대기」 단계에서만 가능, 취소 시 접수 상태로 복귀

▶ 예외/엣지 케이스

• 마감 시간 직전 발주는 서버 시간 기준 엄격 적용

R05. 출고 상태 관리 (칸반 커스터마이징)

사용자 스토리  품질관리팀은 확정된 발주를 칸반 보드에서 작업 단계별로 관리한다. 단계(열)는 팀 업무 방식에 맞게 자유롭게 추가·삭제·이름 변경 가능하며, 단계마다 담당자를 따로 지정할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 보드 수정 버튼으로 단계 구성 설정 | 팀 업무 흐름에 맞는 칸반 구조 확정 |
| 2 | 품질관리팀 | 확정 발주 카드에 담당자 배정 | 담당자에게 작업 할당 |
| 3 | 담당자 | 드래그앤드롭으로 카드 단계 이동 | 다음 단계 이동 시 담당자 재지정 모달 |
| 4 | 시스템 | 각 단계별 타임스탬프 및 담당자 이력 기록 | 단계별 담당자 이력 저장 |
| 5 | 시스템 | 출고완료 단계 시 재고 차감 + 명세서 트리거 | R07, R08 연동 실행 |

▶ 주요 UI 요소

• 칸반 보드: 드래그앤드롭 카드 이동 지원

• 「보드 수정」 버튼: 칸반 단계(열) 추가·삭제·이름 변경 (최대 8개)

• 발주 카드: 거래처명, 제품 요약, 배송방법, 담당자 배지, 경과시간 표시

• 담당자 지정 모달: 다음 단계로 이동 시 담당자 드롭다운 (기본값 = 현재 담당자)

• 날짜 필터: 어제 / 오늘 / 이번주 / 기간선택

• 카드별 거래명세서 PDF 출력 버튼 (동봉용)

• 송장번호 입력란: 택배 발송 시 송장번호 입력 (택배사 선택 포함)

▶ 비즈니스 로직

• 칸반 단계 구성은 관리자가 자유 정의 (기본 구성: 대기·바코드·세팅·포장·송장·완료)

• 최종 단계(출고완료)로 이동 시 재고 차감 및 거래명세서 자동 트리거

• 단계별 담당자는 독립 관리되어 단계마다 다른 담당자 지정 가능

▶ 예외/엣지 케이스

• 담당자 부재(퇴직 등) 시 재배정 가능 (이전 담당자 이력은 유지)

R06. 거래처 출고 상태 조회

사용자 스토리  거래처 담당자는 발주한 건의 출고 진행 상태를 웹에서 실시간으로 확인할 수 있다. 현재 단계와 택배 송장번호가 표시된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 출고 상태 메뉴 진입 | 진행중 발주 리스트 표시 |
| 2 | 거래처 | 특정 발주 선택 | 단계별 출고 진행 상황 표시 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 송장번호 표시 | 택배 조회 링크 연동 |

▶ 주요 UI 요소

• 출고 상태 타임라인: 설정된 칸반 단계 기반 시각화

• 발주 카드: 발주번호, 접수일, 제품 요약, 현재 단계

• 송장번호 및 택배 조회 링크: 출고완료 후 택배사 추적 링크 제공

▶ 비즈니스 로직

• 거래처는 본인 발주의 출고 상태만 조회 가능 (데이터 격리)

• 품질관리팀 출고 단계 변경 시 실시간 반영

▶ 예외/엣지 케이스

• 품질관리팀에서 아직 배정 전인 발주는 「접수 대기중」으로 표시

R07. 거래명세서 관리

사용자 스토리  출고가 완료되면 시스템이 자동으로 거래명세서 PDF를 생성하고, 거래처 등록 이메일로 발송한다. 경영지원팀은 담당자별 검색과 재발송이 가능하며, 품질관리팀은 출고 시 동봉용 출력도 지원한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고 상태를 「출고완료」로 변경 | 거래명세서 자동 생성 트리거 |
| 2 | 시스템 | 거래처 설정 확인 (양식, 이메일, 동봉) | PDF 생성 + 이메일 발송 |
| 3 | 경영지원팀 | 발송 이력 확인 / 재발송 (거래처·담당자 검색) | 명세서 다운로드/재발송 |
| 4 | 품질관리팀 | 카드에서 출력 버튼 클릭 | 동봉용 명세서 PDF 출력 |

▶ 주요 UI 요소

• 발송 이력 테이블: 날짜, 거래처, 발주번호, 양식유형, 이메일, 발송상태, 재발송 버튼

• 검색 필터: 거래처 검색 + 담당자 검색

• 품질관리팀 카드: 출고완료 발주 카드에서 명세서 출력(PDF) 버튼

▶ 비즈니스 로직

• 거래처 설정에 따라 「거래처 양식」 또는 「RTBIO 양식」 자동 적용

• 직송 발주 시 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입

• 배송방법(택배/방문수령/퀵)이 비고란에 자동 표시

▶ 예외/엣지 케이스

• 이메일 발송 실패 시 → 「실패」 상태 + 재발송 버튼 + 관리자 알림

• 거래처 이메일 미등록 시 → PDF 생성만 수행, 발송 스킵 + 안내 표시

R08. 상품 및 재고 관리

사용자 스토리  경영지원팀과 품질관리팀은 제품을 등록·수정하고, 입출고에 따른 재고 변동을 실시간 확인할 수 있다. 재고 부족 시 관리자에게 알림이 발송된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 신규 제품 등록 | 제품 DB 등록, 초기 재고 설정 |
| 2 | 품질관리팀 | 입고 등록 (수량 입력) | 재고 자동 가산 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 재고 자동 차감 | 재고 수량 업데이트 |
| 4 | 시스템 | 재고 부족 기준 미달 시 알림 | 대시보드에 경고 표시 |

▶ 주요 UI 요소

• 제품 등록/수정 폼: 제품코드, 제품명, 제품군, 사이즈, 숏/롱, 편측/양측, 기본단가, 세트구성수량, 활성상태

• 재고 현황 테이블: 현재재고, 안전재고, 입고예정, 재고상태 컬러 표시 (정상/부족/긴급), 삭제 버튼

• 입고 등록 화면: 제품 선택 + 입고수량 + 입고일자 + 비고

▶ 비즈니스 로직

• 재고 차감 시점: 출고완료 단계 이동 시

• 세트 상품: 발주 1 = 세트 구성 수량. 재고 차감은 실제 개수

• 재고 부족 기준량: 제품별 안전재고 개별 설정

• 재고 이력 로그: 입고/출고/조정별 이력 기록

▶ 예외/엣지 케이스

• 제품 삭제: 물리 삭제 없이 「비활성」 전환 (과거 발주 데이터 보존)

R09. 거래처별 할인율 관리

사용자 스토리  경영지원팀은 거래처별로 제품군 할인율을 설정·수정할 수 있다. 설정된 할인율은 발주폼, 거래명세서, 마감 원장에 자동 반영된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 할인율 설정 탭 진입 | 거래처별 할인율 매트릭스 표시 |
| 2 | 경영지원팀 | 제품군×거래처 교차점에 할인율 입력 | 변경 즉시 저장, 이후 발주부터 적용 |
| 3 | 경영지원팀 | 특정 제품 고정단가 설정 (선택) | 해당 제품은 고정단가 우선 |

▶ 주요 UI 요소

• 할인율 매트릭스 테이블: 행=거래처 / 열=제품군. 셀에 할인율(%) 또는 고정단가(원)

• 신규 거래처 등록 모달 내 「할인율 설정」 버튼: 중첩 팝업으로 품목별·카테고리별 할인율 설정

• 변경 이력 로그: 누가/언제/어떤 할인율을 변경했는지 이력

▶ 비즈니스 로직

• 우선순위: 고정단가 > 제품군 할인율 > 기본 단가

• 변경 시 이미 접수된 발주에는 소급 적용하지 않음

• 할인율 범위: 0 ~ 100%

▶ 예외/엣지 케이스

• 고정단가가 기본단가보다 높은 경우 → 경고 표시

R10. 배송지 관리

사용자 스토리  거래처별 기본 배송 주소가 저장되고, 발주 시 「다른 주소」를 선택하여 병원 직송 등의 배송지를 직접 입력할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 거래처 등록/수정 시 기본 배송지 입력 | 기본 배송지 저장 |
| 2 | 거래처 | 발주 시 「다른 주소로 배송」 선택 | 해당 발주만 별도 배송지 적용 |
| 3 | 시스템 | 직송 시 명세서 비고란에 병원명 기입 | 거래명세서 자동 반영 |

▶ 주요 UI 요소

• 기본 배송지 표시: 발주폼에 자동 표시

• 「다른 주소로 배송」 체크박스: 선택 시 수령자명, 주소, 연락처 입력 필드 확장

• 배송 방법 선택: 택배 / 방문 수령 / 퀵 라디오 버튼

▶ 비즈니스 로직

• 배송 방법별 처리: 택배(송장 필수), 방문수령(송장 불필요), 퀵(퀵업체 정보)

• 직송 시 명세서 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입

▶ 예외/엣지 케이스

• 배송지 미입력 시 발주 제출 불가 (필수값 검증)

R11. 부서별 권한 관리

사용자 스토리  관리자는 사용자별로 역할(경영지원·품질관리·영업·임원진)을 부여하고, 각 역할에 따라 접근 가능한 메뉴와 데이터가 제한된다.

▶ 주요 UI 요소

• 사용자 관리 테이블: 이름, ID, 역할, 부서, 등록일, 마지막 로그인, 상태

• 역할 설정 팝업: 역할 선택 + 메뉴별 접근 권한 체크박스

▶ 비즈니스 로직

• 경영지원팀: 전체 거래처 매출·정산, 거래처 관리, 할인율, 마감 원장, 보고서, 수금 관리

• 품질관리팀: 발주 확정·출고 관리, 재고 현황, 담당자 배정, 출고내역

• 영업팀: 담당 거래처 사용량 입력, 담당 거래처 매출 조회, 학회·방문 관리

• 임원진: 전체 시스템 읽기 권한 (대시보드, 매출, 재고, 보고서)

• 권한 변경 이력 로그: 누가/언제/어떤 권한을 변경했는지 기록 (1년 보관)

▶ 예외/엣지 케이스

• 관리자 본인의 권한 수정 방지 (다른 관리자만 가능)

• 마지막 관리자 계정 비활성화 시도 시 → 차단 (최소 1명 관리자 필수)

R12. 수금 관리

사용자 스토리  경영지원팀은 은행 입금 내역을 수기로 입력하고, 거래처별 미수금 현황과 연체일을 조회한다. 입금액과 예상 금액 비교로 상태가 자동 판정된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 은행 입금 내역 확인 후 수기 입력 | 은행명·입금자·금액·일자·참조 저장 |
| 2 | 시스템 | 입금액 vs 예상금액 비교 | 상태 자동 판정 (입금완료 / 일부입금 / 미입금) |
| 3 | 시스템 | 거래처별 미수금·연체일 업데이트 | 대리점별 미수금 현황 반영 |

▶ 주요 UI 요소

• 입금 등록 폼: 은행명, 입금자명, 금액, 일자, 참조번호, 관련 거래처

• 수금 내역 목록: 상태 배지 (입금완료 / 일부입금 / 미입금)

• 대리점별 미수금 조회: 대리점명, 매출액, 입금액, 미수금, 연체일

▶ 비즈니스 로직

• 입금액 == 예상금액 → 「입금완료」

• 입금액 < 예상금액 → 「일부입금」, 잔액 자동 계산

• 연체일 자동 산출 (결제 기한 경과 기준)

4.2  2차 — 품질관리팀 재고 자동화 (R13 ~ R17)

R13. 발주 수정 (시간 제한)

사용자 스토리  거래처는 관리자 설정의 택배 마감시간 전까지 접수한 발주의 수량을 직접 변경할 수 있다. 마감 후 또는 출고 「포장」 이후 단계에서는 수정이 불가하다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 발주 내역에서 수정할 발주 선택 | 수정 가능 여부 확인 |
| 2 | 거래처 | 수량 변경 후 저장 | DB 업데이트 + 품질관리팀 알림 |

▶ 주요 UI 요소

• 수정 버튼: 수정 가능 시간 내에만 활성화. 마감 후 「마감되어 수정할 수 없습니다」 표시

• 변경 이력: 변경 전/후 수량, 변경일시 표시

▶ 비즈니스 로직

• 수정 가능 조건: 택배 마감시간 전 AND 출고상태 「대기」 또는 「바코드 출력」

• 출고상태 「포장」 이후 단계에서는 절대 수정 불가

• 수정 내역은 품질관리팀 대시보드에 「수정됨」 레이블로 표시

R14. 무료배송 안내

사용자 스토리  거래처가 발주폼에서 수량을 입력하면 실시간으로 무료배송 조건 충족 여부가 표시되고, 미충족 시 추가 수량 안내가 노출된다.

▶ 주요 UI 요소

• 무료배송 상태 배지: 기준 충족 시 「무료배송 적용」 초록 배지

• 추가 안내 메시지: 미충족 시 「OO 제품 N개만 더 추가하면 무료배송!」 바

▶ 비즈니스 로직

• 영업팀 거래처는 전건 무료배송

• 개인 거래처는 제품군별 최소 수량 기준 충족 시 무료배송

• 무료배송 기준은 제품군별로 관리자가 설정 가능

R15. 일일 재고 현황 자동 집계

사용자 스토리  매일 설정된 시간에 제품군별 발주량·출고량·잔여 재고가 자동 정리되어 기존 엑셀 정리/캡처 공유 업무를 대체한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 매일 설정 시간에 재고 자동 집계 | 일일 재고 리포트 생성 |
| 2 | 품질관리팀 | 대시보드에서 일일 재고 확인 | 제품군별 발주/출고/잔여 확인 |
| 3 | 품질관리팀 | 필요시 리포트 다운로드 (엑셀/PDF) | 오프라인 공유 가능 |

▶ 주요 UI 요소

• 재고 현황 대시보드: 제품군별 카드형 요약 (당일 발주량, 출고량, 잔여 재고, 상태 아이콘)

• 상세 테이블: 제품별 전일 재고, 당일 입고, 당일 출고, 당일 마감 재고

▶ 비즈니스 로직

• 자동 집계 시간: 관리자 설정 값 기준 (기본값은 퇴근 시간)

• 리포트 엑셀 다운로드 지원

R16. 샘플·미팅용 출고

사용자 스토리  샘플 또는 미팅용 제품 출고 시 매출에 반영하지 않고 재고에서만 차감하며, 원가 기록을 남긴다. 대리점은 자동완성 검색으로 선택한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고 유형 「샘플」 선택 | 샘플 출고 프로세스 시작 |
| 2 | 품질관리팀 | 대리점 자동완성 검색 + 제품·수량·사유 입력 | DB 저장 |
| 3 | 시스템 | 재고 차감(매출 미반영), 원가 기록 | 재고 업데이트 + 샘플 이력 저장 |

▶ 주요 UI 요소

• 출고 유형 선택: 「일반 출고」 / 「샘플」 토글

• 샘플 출고 폼: 대리점 자동완성 검색, 제품 선택, 수량, 수령자, 샘플 사유

• 샘플 이력 목록: 날짜, 제품, 수량, 수령자, 사유, 원가

▶ 비즈니스 로직

• 샘플 출고는 매출액에 반영되지 않음

• 재고에서는 실제 수량만큼 차감

• 원가 기록: 제품별 원가 × 수량 자동 계산 후 저장

▶ 예외/엣지 케이스

• 샘플 출고 시에도 재고 부족 검증 적용

R17. 출고내역 조회

사용자 스토리  품질관리팀은 완료된 출고 건의 히스토리를 별도 페이지에서 조회하고, 각 단계별로 누가 담당했는지 및 접수·출고 일자를 확인할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고내역 페이지 진입 | 완료 출고 목록 표시 (기간 필터 지원) |
| 2 | 품질관리팀 | 특정 출고 건 선택 | 상세 이력 표시 |
| 3 | 시스템 | 단계별 담당자, 접수/출고 일자 표시 | 전체 흐름 확인 |

▶ 주요 UI 요소

• 출고내역 목록: 발주번호, 거래처, 제품 요약, 접수일, 출고일, 상태

• 기간 필터: 기간별 출고 이력 조회

• 상세 모달: 단계별 담당자 이력 (각 단계에서 누가 작업했는지)

▶ 비즈니스 로직

• 단계별 담당자 이력은 R05 칸반 이동 시 자동 누적

• 접수일 = 발주 최초 접수 시각, 출고일 = 출고완료 단계 이동 시각

4.3  3차 — 영업팀 및 임원진 대시보드 (R18 ~ R24)

R18. 마감 원장 자동 생성

사용자 스토리  거래처별 마감 기간에 따라 원장이 자동 계산되고, 잔액 정리 후 메일로 발송된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 마감일에 거래처별 원장 자동 생성 | 마감 원장 데이터 생성 |
| 2 | 경영지원팀 | 마감 원장 검토 및 확정 | 확정 상태로 변경 |
| 3 | 시스템 | 원장 PDF 생성 + 이메일 발송 | 발송 이력 저장 |

▶ 주요 UI 요소

• 마감 원장 목록: 거래처별 마감기간, 총 매출, 이전 미수금, 수금액, 잔액, 확정상태

• 원장 상세 화면: 발주 건별 내역 (날짜, 제품, 수량, 금액) + 잔액 계산

• 담당자 필터: 특정 영업 담당자의 거래처만 조회

▶ 비즈니스 로직

• 거래처별 마감 기간 개별 설정 가능

• 대리점: 1일~25일(또는 말일), 병원: 전달 26일~이번 달 25일 등 거래처별 주기

• 사용량 결제 병원은 영업팀 사용량 입력 전까지 금액 미표시

• 이전 마감 미수금이 다음 마감 원장에 자동 이월

R19. 거래처별 결제 방식 관리

사용자 스토리  거래처별로 결제 방식을 등록하고, 결제 방식에 따라 계산서 발행 여부가 자동 판단된다.

▶ 주요 UI 요소

• 결제 방식 선택: 당월 말 카드 / 사용량 카드 / 계좌이체 / N개월 후 결제

• 계산서 발행 상태: 거래처별 자동 표시

• 거래처 유형: 대리점 / 병원 / 개인 / 기타

▶ 비즈니스 로직

• 계좌이체 → 계산서 발행 대상 자동 분류

• 카드 결제 → 계산서 미발행

• 사용량 결제 → 영업팀 사용량 입력 후 정산

• N개월 후 결제 → 해당 월에 자동 정산 스케줄링

▶ 참고

• 본 시스템은 계산서 발행 여부를 자동 판단·표시하며, 실제 전자세금계산서 발행(홈택스·팝빌 연동)은 본 과업 범위에 포함되지 않는다.

R20. 일일 보고서 자동 생성

사용자 스토리  매일 업체별 발주 수량·금액 및 당일 총 매출이 자동 집계되어 임원진 대시보드에 표시된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 매일 마감 시간에 당일 매출 자동 집계 | 일일 보고서 생성 |
| 2 | 임원진 | 대시보드에서 당일 매출 현황 확인 | 업체별 발주/금액 요약 확인 |

▶ 주요 UI 요소

• 당일 매출 요약 카드: 총 매출, 발주 건수, 전일 대비 증감

• 업체별 상세 테이블: 거래처명, 발주건수, 총수량, 총금액 내림차순

▶ 비즈니스 로직

• 집계 기준: 출고완료된 발주의 출고일 기준

• 샘플 출고는 매출에서 제외

R21. 기간별 매출 보고서

사용자 스토리  경영지원팀과 임원진은 업체별로 기간을 자유롭게 설정하여 제품군별 매출·발주량 통계 리포트를 조회하고 다운로드할 수 있다.

▶ 주요 UI 요소

• 필터 영역: 시작일~종료일, 거래처(복수선택), 제품군(복수선택), 담당자, 정렬 기준

• 보고서 테이블: 거래처명, 제품군, 발주건수, 총수량, 총매출액, 평균단가

• 엑셀 다운로드 버튼: 필터된 데이터를 엑셀로 다운로드

▶ 비즈니스 로직

• 매출 기준: 출고완료된 발주의 출고일 기준

• 샘플 출고 매출 제외

• 기간 제한 없이 자유 설정 가능

R22. 영업팀 사용량 입력

사용자 스토리  영업팀은 병원 방문 후 실제 사용량을 웹에 입력하면, 해당 데이터가 마감 원장에 자동 반영된다. 사용량 미입력 시 해당 병원 마감이 보류된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영업팀 | 병원 방문 후 사용량 입력 화면 진입 | 담당 병원 목록 표시 |
| 2 | 영업팀 | 병원 선택 → 제품별 사용량 입력 | DB 저장, 마감 원장에 자동 반영 |

▶ 주요 UI 요소

• 담당 병원 목록: 병원 리스트 + 사용량 입력 상태 (입력완료/미입력)

• 사용량 입력 폼: 제품별 사용 수량, 방문일, 비고

• 미입력 알림: 마감일 접근 시 미입력 병원 알림

▶ 비즈니스 로직

• 사용량 미입력 병원은 마감 원장에 금액 미표시

• 영업팀은 본인 담당 거래처만 조회·입력 가능

▶ 예외/엣지 케이스

• 이미 입력한 사용량 수정: 마감 확정 전까지 수정 가능

R23. 영업팀 학회·방문 관리

사용자 스토리  영업팀은 학회별 방문자 명단을 개별 입력·관리하고, 거래처 상세 모달에서 발주서·거래명세표를 출력하며, 담당자별 매출을 품목별로 드릴다운할 수 있다.

▶ 주요 UI 요소

• 학회 카드: 학회명·일정·장소 요약. 클릭 시 방명록 상세 모달 오픈

• 방문자 테이블: 이름, 연락처, 소속, 담당자 배정, 접촉 상태, 비고

• 방문자 추가 버튼: 학회별 방문자 개별 입력

• 거래처 상세 모달: 발주서 출력 + 거래명세표 출력 버튼

• 담당자별 매출 테이블: 담당자 행 클릭 시 품목/부위/사이즈 드릴다운

▶ 비즈니스 로직

• 영업팀은 본인 담당 거래처·학회만 조회·입력 가능

• 방문자별 접촉 상태 추적 (잠재/진행/완료/보류)

R24. 임원진 대시보드 (위젯 커스터마이징)

사용자 스토리  임원진은 전체 사업 현황을 한눈에 파악할 수 있는 종합 대시보드를 통해 매출·발주·미수금 등 핵심 지표를 조회하며, 각자 파악하고자 하는 데이터를 위젯으로 자유 배치할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 임원진 | 전체 현황 대시보드 진입 | 핵심 지표 한눈에 표시 |
| 2 | 임원진 | 위젯 추가/삭제/크기 조절 | 본인 업무에 맞춘 대시보드 구성 |
| 3 | 임원진 | 전역 기간 선택 또는 위젯별 기간 override | 지표 데이터 재계산 |
| 4 | 임원진 | 팀 포털 바로가기 클릭 | 해당 팀 포털로 이동 |

▶ 주요 UI 요소

• 전체 현황 대시보드: 월 매출, 오늘 발주, 총 미수금, 출고 완료 현황

• 발주 파이프라인: 접수→확정→출고중→완료 단계별 건수 시각화

• 매출 추이 차트: 최근 기간 매출 추이 + 거래처별 매출 비중

• 미수금 현황: 거래처별 미수금액, 연체일수, 위험도 표시

• 팀별 활동 요약: 가동 인원, 출고 완료, 확정 대기, 평균 처리시간

• 팀 포털 바로가기: 품질관리팀, 경영지원팀, 영업팀 포털 링크

• 위젯 커스터마이징: 위젯 추가·삭제·크기 조절, 개별 기간 설정

• 전역 기간 선택기: 오늘 / 7일 / 30일 / 이번달 / 커스텀

▶ 비즈니스 로직

• 임원진은 모든 팀의 데이터를 읽기 전용으로 조회 가능

• 팀별 활동 요약은 당일 발주/출고 데이터 기반 자동 산출

• 전역 기간 변경 시 위젯별 개별 override가 리셋됨 (사용자 확인 후 적용)

• 위젯 레이아웃은 사용자별로 저장 (localStorage 또는 사용자 설정 DB)

| 발주 기관 알티바이오(RTBIO) 대표이사 김경옥 (인) | 수행 기관 하마다랩스 대표이사 방승애 (인) |
| --- | --- |