과업 내용서

RTBIO 업무 자동화 시스템 구축

2026. 4. 17

1. 프로젝트 개요

하마다랩스가 제공하는 ERP 시스템을 기반으로, RTBIO의 업무 프로세스에 맞춘 맞춤형 ERP를 구축한다. 기존 사용 중인 외부 시스템을 완전히 대체하여, 거래처 발주부터 출고·정산·영업 활동까지의 업무 흐름을 하나의 시스템에서 관리하는 것을 목표로 한다.

세부 기능 명세, 화면 구성, 양식, 업무 규칙 등은 계약 체결 후 RTBIO와의 정기 미팅을 통해 단계별로 상세화하여 확정한다.

2. 개발 범위

2.1 거래처(외부) 포털

• 거래처 담당자가 사용하는 웹 포털로, 발주 및 조회 기능을 제공한다.

2.2 경영지원팀 포털

• 거래처 정보 관리, 거래명세서 발행, 수금·미수금 관리, 매출 보고 등 관리 업무 전반.

2.3 품질관리팀 포털

• 발주 확정부터 출고까지의 작업 관리, 담당자 배정, 재고 관리.

2.4 영업팀 포털

• 담당 거래처 관리, 현장 영업 활동 기록, 영업 실적 조회.

2.5 임원진 대시보드

• 전사 현황을 한눈에 조망하는 종합 대시보드 및 각 팀 포털 연계.

2.6 시스템 공통 기반

• 웹 기반 통합 시스템(PC/모바일 반응형), 데이터베이스, 사용자 인증·권한 관리, 클라우드 호스팅.

2.7 하마다랩스 ERP 연동

• 하마다랩스 기본 ERP 시스템(매입·매출, 수금·입금, 입출고, 거래처 원장)을 RTBIO 운영 환경에 세팅.

3. 개발 단계 및 산출물

| 단계 | 범위 | 산출물 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 경영지원팀 포털 및 거래처 포털 | ERP 세팅 · 발주 시스템 · 관리 대시보드 · DB 설계서 · API 문서 | 계약 후 1개월 이내 |
| 2차 | 품질관리팀 포털 (출고·재고 자동화) | 출고 관리 · 재고 관리 기능 · API 문서 | 1차 완료 후 2주 이내 |
| 3차 | 영업팀 포털 및 임원진 대시보드 | 영업 관리 · 대시보드 · 보고서 · API 문서 | 2차 완료 후 3개월 이내 |
| 4차 | 통합 테스트 및 배포 | 테스트 결과서 · 사용자 매뉴얼 | 3차 완료 후 1주 이내 |
| 5차 | 검수 및 최종 납품 | 운영 가이드 · 검수 확인서 | 통합 테스트 후 3주 이내 |

4. 제출 산출물

• 거래처 포털 및 관리자 포털 소스 일체

• 시스템 설계서 (DB 스키마, API 문서, 화면 설계)

• 사용자 매뉴얼 (관리자용 / 거래처용)

• 테스트 결과서

• 운영 가이드

• 검수 확인서

5. ERP 처리 범위

본 ERP가 RTBIO의 각 팀 업무 중 어느 범위까지 처리하는지를 정리한다. 세부 기능(화면 구성, 업무 규칙, 양식, 예외 처리 등)은 계약 체결 후 정기 미팅을 통해 확정한다.

| 팀 | 업무 구분 | ERP 처리 범위 |
| --- | --- | --- |
| 거래처 | 발주 접수 | 웹 발주폼을 통한 제품 선택·수량 입력·배송지 지정·발주 제출 |
|  | 발주 이력 관리 | 본인 거래처의 과거 발주 내역 조회 및 상태 확인 |
|  | 배송 진행 조회 | 출고 단계 실시간 확인, 택배 송장 조회 |
|  | 문서 수령 | 거래명세서 자동 수령 (이메일) 및 재발송 요청 |
| 경영지원팀 | 거래처 정보 관리 | 거래처 등록·수정, 담당자·결제 방식·배송지·할인율·단가 등 거래 조건 관리 |
|  | 발주 흐름 관리 | 접수된 발주 확인, 발주 상태 모니터링, 거래처 요청 대응 |
|  | 문서 발행 | 거래명세서 발행·발송, 세금계산서 관리(발행 연동은 별도 협의) |
|  | 수금·미수금 관리 | 입금 내역 등록, 거래처별 미수금 추적, 연체 관리 |
|  | 마감 및 원장 | 거래처별 마감 기간 기반 원장 자동 생성, 매입매출장 관리 |
|  | 매출 보고 | 일일·기간별 매출 보고서, 대시보드 기반 경영 데이터 조회 |
| 품질관리팀 | 발주 확정 | 접수된 발주 검토, 당일/익일 출고 구분 및 확정 |
|  | 출고 프로세스 관리 | 출고 단계별(접수·준비·포장·출고) 진행 상태 관리 및 트래킹 |
|  | 업무 분장 | 단계별 담당자 배정, 단계별 작업 이력 기록 |
|  | 재고 관리 | 제품 등록, 입고·출고·조정 처리, 재고 현황 및 이력 조회 |
|  | 특수 출고 | 샘플·미팅용 출고 별도 관리 (매출 미반영) |
|  | 문서 동봉 | 출고 시 거래명세서 출력 및 동봉 |
| 영업팀 | 담당 거래처 관리 | 담당 거래처 정보·발주 이력·미수금 현황 조회 |
|  | 현장 영업 활동 | 병원 방문 사용량 입력, 학회·거래처 방문 기록 |
|  | 영업 실적 조회 | 담당자별 매출·거래처별 실적 대시보드, 품목별 판매 현황 |
| 임원진 | 전사 현황 조회 | 매출·발주·재고·미수금 통합 대시보드 |
|  | 팀별 활동 조회 | 팀별 활동 요약 및 각 팀 포털 연계 조회 |

※ 위 범위 외의 업무(예: 외부 시스템 연동, 추가 알림 채널, 예측 분석 등)는 별도 협의 사항으로 구분한다.

6. 협업 및 변경 관리

• 계약 체결 후 RTBIO와 정기 미팅(주 단위 또는 격주)을 통해 각 단계의 세부 기능을 확정한다.

• 세부 기능은 각 단계 개발 착수 전에 화면·양식·업무 규칙 수준까지 상세화한 후 착수한다.

• 개발 중 또는 검수 과정에서 발생하는 범위 변경은 별도 협의하여 처리한다.

• 각 단계 완료 시 RTBIO 검수를 거친 후 다음 단계로 진행한다.

본 과업 내용서에 기재된 내용을 상호 합의하며, 세부 사항은 별도 미팅을 통해 확정한다.

| 발주 : RTBIO | 수주 : 하마다랩스 |
| --- | --- |
| 대표자 : (인) | 대표자 : (인) |
| 일자 : 2026. . . | 일자 : 2026. . . |