과 업 내 용 서

(상세 명세)

RTBIO 업무 자동화 시스템 구축

2026. 4. 17

1. 프로젝트 목표

본 프로젝트는 하마다랩스가 제공하는 ERP 시스템을 기반으로, RTBIO의 업무 프로세스에 최적화된 맞춤형 ERP를 구축하기 위함이며, 기존 외부 시스템(얼마에요)을 완전히 대체하는 통합 업무 관리 시스템을 구축함을 그 목표로 한다.

하마다랩스 ERP의 기본 기능(매입·매출 관리, 수금·입금 관리, 입출고 관리, 거래처 원장 등) 위에 RTBIO 각 팀(경영지원·품질관리·영업·임원진)의 업무 방식에 맞춘 커스터마이징 기능을 개발한다.

2. 프로젝트 범위

2.1 거래처(외부) 기능

• 사용자 로그인, 발주폼 입력, 발주 내역 조회(기간 필터 포함), 출고 상태 실시간 조회, 배송지 관리

2.2 관리자(내부) 기능

• 경영지원팀: 발주 확인, 거래명세서 발행, 수금 관리, 마감 원장, 보고서, 거래처·할인율 관리, 대시보드 커스터마이징

• 품질관리팀: 발주 확정, 담당자 배정, 출고 칸반 보드(사용자 정의), 재고 관리, 샘플 출고, 출고내역

• 영업팀: 사용량 입력, 학회·방문 관리, 영업 대시보드, 거래처 현황 관리

• 임원진: 전체 현황 대시보드(위젯 커스터마이징), 각 팀 포털 조회

2.3 웹 기반 통합 시스템 서버 개발

• 웹 기반 시스템 (Azure)

• PC · 모바일 반응형 UI

• RESTful API 서버

• 거래처·제품·발주·재고·사용자 DB 구축

2.4 하마다랩스 ERP 시스템 연동

• 하마다랩스가 제공하는 기본 ERP 시스템을 RTBIO 운영 환경에 세팅하여 기존 외부 시스템을 완전 대체한다.

• 기본 ERP 제공 범위: 매입·매출 관리, 수금·입금 관리, 입출고 관리, 거래처 원장, 기초 데이터(제품·거래처) 관리

3. 프로젝트 단계 및 산출물

3.1 단계별 산출물

| 순서 | 단계 | 산출물 | 제출 일시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1차 개발 (경영지원팀 및 거래처 포털) | ERP 세팅, DB 설계서(ERD), 발주폼, 관리 대시보드, API 문서 | 계약 후 1개월 이내 |
| 2 | 2차 개발 (품질관리팀 재고 자동화) | DB 설계서(ERD), API 문서 | 1차 개발 완료 후 2주 이내 |
| 3 | 3차 개발 (영업팀 및 임원진 대시보드) | API 문서 | 2차 개발 완료 후 3개월 이내 |
| 4 | 통합 테스트 및 배포 | 테스트 결과서, 사용자 매뉴얼 | 3차 개발 완료 후 1주 이내 |
| 5 | 검수 및 최종 납품 | 운영 가이드 및 검수 확인서 | 통합 테스트 후 3주 이내 |

3.2 제출부수

• 거래처 포털 및 관리자 포털 (5개 포털) 소스 일체

• 시스템 설계서 (DB 스키마, API 문서, 화면 설계서)

• 사용자 매뉴얼 (관리자용 / 거래처용)

• 테스트 결과서

• 운영 가이드

• 검수 확인서

4. 기능 상세 명세

각 기능(R01~R24)에 대해 사용자 스토리, 화면 흐름, 주요 UI 요소, 비즈니스 로직, 예외 케이스를 정의한다. 아래 표는 개발 단계별 기능 배정이다.

| 개발 단계 | 기능 번호 | 기능명 |
| --- | --- | --- |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R01 | 거래처 인증 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R02 | 거래처 발주폼 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R03 | 발주 → DB 자동 반영 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R04 | 발주 확정 (당일/익일) |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R05 | 출고 상태 관리 (칸반 커스터마이징) |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R06 | 거래처 출고 상태 조회 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R07 | 거래명세서 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R08 | 상품 및 재고 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R09 | 거래처별 할인율 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R10 | 배송지 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R11 | 부서별 권한 관리 |
| 1차: 경영지원팀 및 거래처 포털 | R12 | 수금 관리 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R13 | 발주 수정 (시간 제한) |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R14 | 무료배송 안내 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R15 | 일일 재고 현황 자동 집계 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R16 | 샘플·미팅용 출고 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R17 | 출고내역 조회 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R18 | 마감 원장 자동 생성 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R19 | 거래처별 결제 방식 관리 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R20 | 일일 보고서 자동 생성 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R21 | 기간별 매출 보고서 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R22 | 영업팀 사용량 입력 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R23 | 영업팀 학회·방문 관리 |
| 3차: 영업팀 및 임원진 대시보드 | R24 | 임원진 대시보드 (위젯 커스터마이징) |

4.1  1차 — 경영지원팀 및 거래처 포털 (R01 ~ R12)

R01. 거래처 인증

사용자 스토리  거래처 담당자는 RTBIO가 발급한 ID(담당자명)/PW(관리번호)로 로그인하면 해당 거래처의 할인율, 배송 주소, 결제 방식이 자동 로드되어 별도 설정 없이 바로 발주할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | ID/PW 입력 | 인증 요청 전송 |
| 2 | 시스템 | ID/PW 검증, 계정 상태 확인 | 성공: 발주폼 이동 / 실패: 에러 |
| 3 | 시스템 | 거래처 정보 로드 (할인율, 배송지, 결제방식) | 발주폼에 자동 적용 |

▶ 주요 UI 요소

• 로그인 폼: ID·PW 입력란, 로그인 버튼 (40대+ 사용자 고려 큰 폰트/버튼)

• 에러 메시지: 「ID 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다」 통합 에러 (ID 존재 여부 비노출)

• 계정 잠금 안내: 연속 실패 시 계정 잠김 안내 메시지

▶ 비즈니스 로직

• ID는 RTBIO 관리자가 생성하여 거래처에 전달 (셀프 회원가입 없음)

• 비밀번호는 bcrypt 암호화 저장

• 연속 로그인 실패 시 30분 계정 잠금, 관리자 알림 발송

• 세션 유효시간: 2시간 (비활동 시 자동 로그아웃)

• 거래처 간 데이터 완전 격리: 다른 거래처 정보 접근 불가

▶ 예외/엣지 케이스

• 비활성 계정 로그인 시도 → 「사용 중지된 계정입니다」 안내

R02. 거래처 발주폼

사용자 스토리  거래처 담당자는 로그인 후 웹 발주폼에서 제품군별로 구분된 엑셀 양식에 수량을 입력하여 발주를 접수할 수 있다. 거래처별 할인 단가가 자동 적용되며 합계가 실시간 계산된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 로그인 후 발주폼 진입 | 할인 단가 적용된 제품 목록 표시 |
| 2 | 거래처 | 제품군별 수량 입력 | 행별 소계, 하단 총 합계 실시간 반영 |
| 3 | 거래처 | 배송지 확인/변경 + 발주 제출 | 발주 접수 완료, 확인 화면 표시 |
| 4 | 시스템 | 발주번호 자동 생성, DB 저장, 관리자 알림 | 품질관리팀 대시보드에 신규 발주 표시 |

▶ 주요 UI 요소

• 엑셀 양식 발주폼: 제품명 행 × 사이즈(S/M/L/XL) 열, 수량 직접 입력

• 제품군 카테고리 네비게이션: 무릎, 상지, 하지, 스프린트 등 빠른 이동

• 하단 합계 영역: 총 수량, 총 금액 실시간 표시, 무료배송 조건 충족 여부

• 배송지 선택 영역: 기본 배송지 자동 표시 + 「다른 주소로 배송」 체크박스

• 발주 제출 버튼: 확인 모달 후 최종 제출

▶ 비즈니스 로직

• 할인단가 우선순위: 거래처별 고정단가 > 거래처별 제품군 할인율 > 기본 단가

• 수량 입력은 0 이상 정수만 허용, 음수/소수점 시 에러 표시

• 세트 상품: 발주 수량 1 = 세트 구성 수량으로 자동 환산

• 제품 목록은 활성(Active) 상태인 제품만 표시

▶ 예외/엣지 케이스

• 모든 제품 수량 0인 상태로 제출 시 → 안내 메시지 표시

• 동시 접속 시 중복 발주 방지 (제출 후 5초 내 재클릭 방지)

• 로그인 세션 만료 시 입력 중인 발주 데이터 임시저장

R03. 발주 → DB 자동 반영

사용자 스토리  거래처가 웹에서 발주를 제출하면 수기 입력 없이 즉시 DB에 저장되고, 발주번호가 자동 생성되어 기존 수기 입력 과정을 완전히 대체한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 발주폼에서 발주 제출 | 발주 데이터 전송 |
| 2 | 시스템 | 발주번호 생성 (ORD-YYYYMMDD-NNN) | 발주 데이터 DB 저장 |
| 3 | 시스템 | 품질관리팀에 신규 발주 알림 | 대시보드에 신규 발주 표시 |

▶ 주요 UI 요소

• 발주 확인 화면: 발주번호, 제품 리스트, 수량, 단가, 합계, 배송지, 접수일시

• 발주 내역 목록: 과거 발주 내역 리스트 (날짜, 발주번호, 상태, 금액)

• 기간 필터: 이번달 / 1개월 / 3개월 / 전체 / 직접설정(달력)

▶ 비즈니스 로직

• 발주번호 형식: ORD-YYYYMMDD-NNN (당일 순번 3자리, 001부터)

• 발주 상태 전이: 접수 → 확정 → 출고중 → 완료

• 거래처 화면에서는 본인 발주 내역만 조회 가능

▶ 예외/엣지 케이스

• DB 저장 실패 시 → 「발주 접수에 실패했습니다. 다시 시도해 주세요」 노출

• 동일 거래처 동일 제품 중복 발주: 허용 (확인 팝업 표시)

R04. 발주 확정 (당일/익일)

사용자 스토리  품질관리팀 담당자는 접수된 발주를 확인하고 당일출고 또는 익일출고를 선택하여 확정한다. 관리자 설정의 택배 마감시간 이후 접수된 발주는 자동으로 익일출고로 분류된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 대시보드에서 신규 발주 확인 | 접수 상태의 발주 리스트 표시 |
| 2 | 품질관리팀 | 「당일출고」 또는 「익일출고」 선택 | 상태 「확정」으로 변경 |
| 3 | 시스템 | 거래처 웹에 출고 예정일 반영 | 거래처가 상태 확인 가능 |

▶ 주요 UI 요소

• 발주 관리 대시보드: 신규 발주 건수 배지, 거래처명, 발주일시, 제품 요약, 출고구분 버튼

• 당일/익일 선택: 택배 마감시간 이후 접수분은 익일 자동 선택 + 레이블 표시

• 일괄 확정 버튼: 체크박스로 여러 발주 선택 후 일괄 확정

▶ 비즈니스 로직

• 택배 마감시간 이후 접수된 발주는 자동 「익일출고」 분류

• 택배 마감시간 및 업무 시작·종료 시각은 관리자 설정 화면에서 변경 가능

• 확정 취소: 출고 「대기」 단계에서만 가능, 취소 시 접수 상태로 복귀

▶ 예외/엣지 케이스

• 마감 시간 직전 발주는 서버 시간 기준 엄격 적용

R05. 출고 상태 관리 (칸반 커스터마이징)

사용자 스토리  품질관리팀은 확정된 발주를 칸반 보드에서 작업 단계별로 관리한다. 단계(열)는 팀 업무 방식에 맞게 자유롭게 추가·삭제·이름 변경 가능하며, 단계마다 담당자를 따로 지정할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 보드 수정 버튼으로 단계 구성 설정 | 팀 업무 흐름에 맞는 칸반 구조 확정 |
| 2 | 품질관리팀 | 확정 발주 카드에 담당자 배정 | 담당자에게 작업 할당 |
| 3 | 담당자 | 드래그앤드롭으로 카드 단계 이동 | 다음 단계 이동 시 담당자 재지정 모달 |
| 4 | 시스템 | 각 단계별 타임스탬프 및 담당자 이력 기록 | 단계별 담당자 이력 저장 |
| 5 | 시스템 | 출고완료 단계 시 재고 차감 + 명세서 트리거 | R07, R08 연동 실행 |

▶ 주요 UI 요소

• 칸반 보드: 드래그앤드롭 카드 이동 지원

• 「보드 수정」 버튼: 칸반 단계(열) 추가·삭제·이름 변경 (최대 8개)

• 발주 카드: 거래처명, 제품 요약, 배송방법, 담당자 배지, 경과시간 표시

• 담당자 지정 모달: 다음 단계로 이동 시 담당자 드롭다운 (기본값 = 현재 담당자)

• 날짜 필터: 어제 / 오늘 / 이번주 / 기간선택

• 카드별 거래명세서 PDF 출력 버튼 (동봉용)

• 송장번호 입력란: 택배 발송 시 송장번호 입력 (택배사 선택 포함)

▶ 비즈니스 로직

• 칸반 단계 구성은 관리자가 자유 정의 (기본 구성: 대기·바코드·세팅·포장·송장·완료)

• 최종 단계(출고완료)로 이동 시 재고 차감 및 거래명세서 자동 트리거

• 단계별 담당자는 독립 관리되어 단계마다 다른 담당자 지정 가능

▶ 예외/엣지 케이스

• 담당자 부재(퇴직 등) 시 재배정 가능 (이전 담당자 이력은 유지)

R06. 거래처 출고 상태 조회

사용자 스토리  거래처 담당자는 발주한 건의 출고 진행 상태를 웹에서 실시간으로 확인할 수 있다. 현재 단계와 택배 송장번호가 표시된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 출고 상태 메뉴 진입 | 진행중 발주 리스트 표시 |
| 2 | 거래처 | 특정 발주 선택 | 단계별 출고 진행 상황 표시 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 송장번호 표시 | 택배 조회 링크 연동 |

▶ 주요 UI 요소

• 출고 상태 타임라인: 설정된 칸반 단계 기반 시각화

• 발주 카드: 발주번호, 접수일, 제품 요약, 현재 단계

• 송장번호 및 택배 조회 링크: 출고완료 후 택배사 추적 링크 제공

▶ 비즈니스 로직

• 거래처는 본인 발주의 출고 상태만 조회 가능 (데이터 격리)

• 품질관리팀 출고 단계 변경 시 실시간 반영

▶ 예외/엣지 케이스

• 품질관리팀에서 아직 배정 전인 발주는 「접수 대기중」으로 표시

R07. 거래명세서 관리

사용자 스토리  출고가 완료되면 시스템이 자동으로 거래명세서 PDF를 생성하고, 거래처 등록 이메일로 발송한다. 경영지원팀은 담당자별 검색과 재발송이 가능하며, 품질관리팀은 출고 시 동봉용 출력도 지원한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고 상태를 「출고완료」로 변경 | 거래명세서 자동 생성 트리거 |
| 2 | 시스템 | 거래처 설정 확인 (양식, 이메일, 동봉) | PDF 생성 + 이메일 발송 |
| 3 | 경영지원팀 | 발송 이력 확인 / 재발송 (거래처·담당자 검색) | 명세서 다운로드/재발송 |
| 4 | 품질관리팀 | 카드에서 출력 버튼 클릭 | 동봉용 명세서 PDF 출력 |

▶ 주요 UI 요소

• 발송 이력 테이블: 날짜, 거래처, 발주번호, 양식유형, 이메일, 발송상태, 재발송 버튼

• 검색 필터: 거래처 검색 + 담당자 검색

• 품질관리팀 카드: 출고완료 발주 카드에서 명세서 출력(PDF) 버튼

▶ 비즈니스 로직

• 거래처 설정에 따라 「거래처 양식」 또는 「RTBIO 양식」 자동 적용

• 직송 발주 시 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입

• 배송방법(택배/방문수령/퀵)이 비고란에 자동 표시

▶ 예외/엣지 케이스

• 이메일 발송 실패 시 → 「실패」 상태 + 재발송 버튼 + 관리자 알림

• 거래처 이메일 미등록 시 → PDF 생성만 수행, 발송 스킵 + 안내 표시

R08. 상품 및 재고 관리

사용자 스토리  경영지원팀과 품질관리팀은 제품을 등록·수정하고, 입출고에 따른 재고 변동을 실시간 확인할 수 있다. 재고 부족 시 관리자에게 알림이 발송된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 신규 제품 등록 | 제품 DB 등록, 초기 재고 설정 |
| 2 | 품질관리팀 | 입고 등록 (수량 입력) | 재고 자동 가산 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 재고 자동 차감 | 재고 수량 업데이트 |
| 4 | 시스템 | 재고 부족 기준 미달 시 알림 | 대시보드에 경고 표시 |

▶ 주요 UI 요소

• 제품 등록/수정 폼: 제품코드, 제품명, 제품군, 사이즈, 숏/롱, 편측/양측, 기본단가, 세트구성수량, 활성상태

• 재고 현황 테이블: 현재재고, 안전재고, 입고예정, 재고상태 컬러 표시 (정상/부족/긴급), 삭제 버튼

• 입고 등록 화면: 제품 선택 + 입고수량 + 입고일자 + 비고

▶ 비즈니스 로직

• 재고 차감 시점: 출고완료 단계 이동 시

• 세트 상품: 발주 1 = 세트 구성 수량. 재고 차감은 실제 개수

• 재고 부족 기준량: 제품별 안전재고 개별 설정

• 재고 이력 로그: 입고/출고/조정별 이력 기록

▶ 예외/엣지 케이스

• 제품 삭제: 물리 삭제 없이 「비활성」 전환 (과거 발주 데이터 보존)

R09. 거래처별 할인율 관리

사용자 스토리  경영지원팀은 거래처별로 제품군 할인율을 설정·수정할 수 있다. 설정된 할인율은 발주폼, 거래명세서, 마감 원장에 자동 반영된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 할인율 설정 탭 진입 | 거래처별 할인율 매트릭스 표시 |
| 2 | 경영지원팀 | 제품군×거래처 교차점에 할인율 입력 | 변경 즉시 저장, 이후 발주부터 적용 |
| 3 | 경영지원팀 | 특정 제품 고정단가 설정 (선택) | 해당 제품은 고정단가 우선 |

▶ 주요 UI 요소

• 할인율 매트릭스 테이블: 행=거래처 / 열=제품군. 셀에 할인율(%) 또는 고정단가(원)

• 신규 거래처 등록 모달 내 「할인율 설정」 버튼: 중첩 팝업으로 품목별·카테고리별 할인율 설정

• 변경 이력 로그: 누가/언제/어떤 할인율을 변경했는지 이력

▶ 비즈니스 로직

• 우선순위: 고정단가 > 제품군 할인율 > 기본 단가

• 변경 시 이미 접수된 발주에는 소급 적용하지 않음

• 할인율 범위: 0 ~ 100%

▶ 예외/엣지 케이스

• 고정단가가 기본단가보다 높은 경우 → 경고 표시

R10. 배송지 관리

사용자 스토리  거래처별 기본 배송 주소가 저장되고, 발주 시 「다른 주소」를 선택하여 병원 직송 등의 배송지를 직접 입력할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 거래처 등록/수정 시 기본 배송지 입력 | 기본 배송지 저장 |
| 2 | 거래처 | 발주 시 「다른 주소로 배송」 선택 | 해당 발주만 별도 배송지 적용 |
| 3 | 시스템 | 직송 시 명세서 비고란에 병원명 기입 | 거래명세서 자동 반영 |

▶ 주요 UI 요소

• 기본 배송지 표시: 발주폼에 자동 표시

• 「다른 주소로 배송」 체크박스: 선택 시 수령자명, 주소, 연락처 입력 필드 확장

• 배송 방법 선택: 택배 / 방문 수령 / 퀵 라디오 버튼

▶ 비즈니스 로직

• 배송 방법별 처리: 택배(송장 필수), 방문수령(송장 불필요), 퀵(퀵업체 정보)

• 직송 시 명세서 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입

▶ 예외/엣지 케이스

• 배송지 미입력 시 발주 제출 불가 (필수값 검증)

R11. 부서별 권한 관리

사용자 스토리  관리자는 사용자별로 역할(경영지원·품질관리·영업·임원진)을 부여하고, 각 역할에 따라 접근 가능한 메뉴와 데이터가 제한된다.

▶ 주요 UI 요소

• 사용자 관리 테이블: 이름, ID, 역할, 부서, 등록일, 마지막 로그인, 상태

• 역할 설정 팝업: 역할 선택 + 메뉴별 접근 권한 체크박스

▶ 비즈니스 로직

• 경영지원팀: 전체 거래처 매출·정산, 거래처 관리, 할인율, 마감 원장, 보고서, 수금 관리

• 품질관리팀: 발주 확정·출고 관리, 재고 현황, 담당자 배정, 출고내역

• 영업팀: 담당 거래처 사용량 입력, 담당 거래처 매출 조회, 학회·방문 관리

• 임원진: 전체 시스템 읽기 권한 (대시보드, 매출, 재고, 보고서)

• 권한 변경 이력 로그: 누가/언제/어떤 권한을 변경했는지 기록 (1년 보관)

▶ 예외/엣지 케이스

• 관리자 본인의 권한 수정 방지 (다른 관리자만 가능)

• 마지막 관리자 계정 비활성화 시도 시 → 차단 (최소 1명 관리자 필수)

R12. 수금 관리

사용자 스토리  경영지원팀은 은행 입금 내역을 수기로 입력하고, 거래처별 미수금 현황과 연체일을 조회한다. 입금액과 예상 금액 비교로 상태가 자동 판정된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 은행 입금 내역 확인 후 수기 입력 | 은행명·입금자·금액·일자·참조 저장 |
| 2 | 시스템 | 입금액 vs 예상금액 비교 | 상태 자동 판정 (입금완료 / 일부입금 / 미입금) |
| 3 | 시스템 | 거래처별 미수금·연체일 업데이트 | 대리점별 미수금 현황 반영 |

▶ 주요 UI 요소

• 입금 등록 폼: 은행명, 입금자명, 금액, 일자, 참조번호, 관련 거래처

• 수금 내역 목록: 상태 배지 (입금완료 / 일부입금 / 미입금)

• 대리점별 미수금 조회: 대리점명, 매출액, 입금액, 미수금, 연체일

▶ 비즈니스 로직

• 입금액 == 예상금액 → 「입금완료」

• 입금액 < 예상금액 → 「일부입금」, 잔액 자동 계산

• 연체일 자동 산출 (결제 기한 경과 기준)

4.2  2차 — 품질관리팀 재고 자동화 (R13 ~ R17)

R13. 발주 수정 (시간 제한)

사용자 스토리  거래처는 관리자 설정의 택배 마감시간 전까지 접수한 발주의 수량을 직접 변경할 수 있다. 마감 후 또는 출고 「포장」 이후 단계에서는 수정이 불가하다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 발주 내역에서 수정할 발주 선택 | 수정 가능 여부 확인 |
| 2 | 거래처 | 수량 변경 후 저장 | DB 업데이트 + 품질관리팀 알림 |

▶ 주요 UI 요소

• 수정 버튼: 수정 가능 시간 내에만 활성화. 마감 후 「마감되어 수정할 수 없습니다」 표시

• 변경 이력: 변경 전/후 수량, 변경일시 표시

▶ 비즈니스 로직

• 수정 가능 조건: 택배 마감시간 전 AND 출고상태 「대기」 또는 「바코드 출력」

• 출고상태 「포장」 이후 단계에서는 절대 수정 불가

• 수정 내역은 품질관리팀 대시보드에 「수정됨」 레이블로 표시

R14. 무료배송 안내

사용자 스토리  거래처가 발주폼에서 수량을 입력하면 실시간으로 무료배송 조건 충족 여부가 표시되고, 미충족 시 추가 수량 안내가 노출된다.

▶ 주요 UI 요소

• 무료배송 상태 배지: 기준 충족 시 「무료배송 적용」 초록 배지

• 추가 안내 메시지: 미충족 시 「OO 제품 N개만 더 추가하면 무료배송!」 바

▶ 비즈니스 로직

• 영업팀 거래처는 전건 무료배송

• 개인 거래처는 제품군별 최소 수량 기준 충족 시 무료배송

• 무료배송 기준은 제품군별로 관리자가 설정 가능

R15. 일일 재고 현황 자동 집계

사용자 스토리  매일 설정된 시간에 제품군별 발주량·출고량·잔여 재고가 자동 정리되어 기존 엑셀 정리/캡처 공유 업무를 대체한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 매일 설정 시간에 재고 자동 집계 | 일일 재고 리포트 생성 |
| 2 | 품질관리팀 | 대시보드에서 일일 재고 확인 | 제품군별 발주/출고/잔여 확인 |
| 3 | 품질관리팀 | 필요시 리포트 다운로드 (엑셀/PDF) | 오프라인 공유 가능 |

▶ 주요 UI 요소

• 재고 현황 대시보드: 제품군별 카드형 요약 (당일 발주량, 출고량, 잔여 재고, 상태 아이콘)

• 상세 테이블: 제품별 전일 재고, 당일 입고, 당일 출고, 당일 마감 재고

▶ 비즈니스 로직

• 자동 집계 시간: 관리자 설정 값 기준 (기본값은 퇴근 시간)

• 리포트 엑셀 다운로드 지원

R16. 샘플·미팅용 출고

사용자 스토리  샘플 또는 미팅용 제품 출고 시 매출에 반영하지 않고 재고에서만 차감하며, 원가 기록을 남긴다. 대리점은 자동완성 검색으로 선택한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고 유형 「샘플」 선택 | 샘플 출고 프로세스 시작 |
| 2 | 품질관리팀 | 대리점 자동완성 검색 + 제품·수량·사유 입력 | DB 저장 |
| 3 | 시스템 | 재고 차감(매출 미반영), 원가 기록 | 재고 업데이트 + 샘플 이력 저장 |

▶ 주요 UI 요소

• 출고 유형 선택: 「일반 출고」 / 「샘플」 토글

• 샘플 출고 폼: 대리점 자동완성 검색, 제품 선택, 수량, 수령자, 샘플 사유

• 샘플 이력 목록: 날짜, 제품, 수량, 수령자, 사유, 원가

▶ 비즈니스 로직

• 샘플 출고는 매출액에 반영되지 않음

• 재고에서는 실제 수량만큼 차감

• 원가 기록: 제품별 원가 × 수량 자동 계산 후 저장

▶ 예외/엣지 케이스

• 샘플 출고 시에도 재고 부족 검증 적용

R17. 출고내역 조회

사용자 스토리  품질관리팀은 완료된 출고 건의 히스토리를 별도 페이지에서 조회하고, 각 단계별로 누가 담당했는지 및 접수·출고 일자를 확인할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고내역 페이지 진입 | 완료 출고 목록 표시 (기간 필터 지원) |
| 2 | 품질관리팀 | 특정 출고 건 선택 | 상세 이력 표시 |
| 3 | 시스템 | 단계별 담당자, 접수/출고 일자 표시 | 전체 흐름 확인 |

▶ 주요 UI 요소

• 출고내역 목록: 발주번호, 거래처, 제품 요약, 접수일, 출고일, 상태

• 기간 필터: 기간별 출고 이력 조회

• 상세 모달: 단계별 담당자 이력 (각 단계에서 누가 작업했는지)

▶ 비즈니스 로직

• 단계별 담당자 이력은 R05 칸반 이동 시 자동 누적

• 접수일 = 발주 최초 접수 시각, 출고일 = 출고완료 단계 이동 시각

4.3  3차 — 영업팀 및 임원진 대시보드 (R18 ~ R24)

R18. 마감 원장 자동 생성

사용자 스토리  거래처별 마감 기간에 따라 원장이 자동 계산되고, 잔액 정리 후 메일로 발송된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 마감일에 거래처별 원장 자동 생성 | 마감 원장 데이터 생성 |
| 2 | 경영지원팀 | 마감 원장 검토 및 확정 | 확정 상태로 변경 |
| 3 | 시스템 | 원장 PDF 생성 + 이메일 발송 | 발송 이력 저장 |

▶ 주요 UI 요소

• 마감 원장 목록: 거래처별 마감기간, 총 매출, 이전 미수금, 수금액, 잔액, 확정상태

• 원장 상세 화면: 발주 건별 내역 (날짜, 제품, 수량, 금액) + 잔액 계산

• 담당자 필터: 특정 영업 담당자의 거래처만 조회

▶ 비즈니스 로직

• 거래처별 마감 기간 개별 설정 가능

• 대리점: 1일~25일(또는 말일), 병원: 전달 26일~이번 달 25일 등 거래처별 주기

• 사용량 결제 병원은 영업팀 사용량 입력 전까지 금액 미표시

• 이전 마감 미수금이 다음 마감 원장에 자동 이월

R19. 거래처별 결제 방식 관리

사용자 스토리  거래처별로 결제 방식을 등록하고, 결제 방식에 따라 계산서 발행 여부가 자동 판단된다.

▶ 주요 UI 요소

• 결제 방식 선택: 당월 말 카드 / 사용량 카드 / 계좌이체 / N개월 후 결제

• 계산서 발행 상태: 거래처별 자동 표시

• 거래처 유형: 대리점 / 병원 / 개인 / 기타

▶ 비즈니스 로직

• 계좌이체 → 계산서 발행 대상 자동 분류

• 카드 결제 → 계산서 미발행

• 사용량 결제 → 영업팀 사용량 입력 후 정산

• N개월 후 결제 → 해당 월에 자동 정산 스케줄링

▶ 참고

• 본 시스템은 계산서 발행 여부를 자동 판단·표시하며, 실제 전자세금계산서 발행(홈택스·팝빌 연동)은 본 과업 범위에 포함되지 않는다.

R20. 일일 보고서 자동 생성

사용자 스토리  매일 업체별 발주 수량·금액 및 당일 총 매출이 자동 집계되어 임원진 대시보드에 표시된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 매일 마감 시간에 당일 매출 자동 집계 | 일일 보고서 생성 |
| 2 | 임원진 | 대시보드에서 당일 매출 현황 확인 | 업체별 발주/금액 요약 확인 |

▶ 주요 UI 요소

• 당일 매출 요약 카드: 총 매출, 발주 건수, 전일 대비 증감

• 업체별 상세 테이블: 거래처명, 발주건수, 총수량, 총금액 내림차순

▶ 비즈니스 로직

• 집계 기준: 출고완료된 발주의 출고일 기준

• 샘플 출고는 매출에서 제외

R21. 기간별 매출 보고서

사용자 스토리  경영지원팀과 임원진은 업체별로 기간을 자유롭게 설정하여 제품군별 매출·발주량 통계 리포트를 조회하고 다운로드할 수 있다.

▶ 주요 UI 요소

• 필터 영역: 시작일~종료일, 거래처(복수선택), 제품군(복수선택), 담당자, 정렬 기준

• 보고서 테이블: 거래처명, 제품군, 발주건수, 총수량, 총매출액, 평균단가

• 엑셀 다운로드 버튼: 필터된 데이터를 엑셀로 다운로드

▶ 비즈니스 로직

• 매출 기준: 출고완료된 발주의 출고일 기준

• 샘플 출고 매출 제외

• 기간 제한 없이 자유 설정 가능

R22. 영업팀 사용량 입력

사용자 스토리  영업팀은 병원 방문 후 실제 사용량을 웹에 입력하면, 해당 데이터가 마감 원장에 자동 반영된다. 사용량 미입력 시 해당 병원 마감이 보류된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영업팀 | 병원 방문 후 사용량 입력 화면 진입 | 담당 병원 목록 표시 |
| 2 | 영업팀 | 병원 선택 → 제품별 사용량 입력 | DB 저장, 마감 원장에 자동 반영 |

▶ 주요 UI 요소

• 담당 병원 목록: 병원 리스트 + 사용량 입력 상태 (입력완료/미입력)

• 사용량 입력 폼: 제품별 사용 수량, 방문일, 비고

• 미입력 알림: 마감일 접근 시 미입력 병원 알림

▶ 비즈니스 로직

• 사용량 미입력 병원은 마감 원장에 금액 미표시

• 영업팀은 본인 담당 거래처만 조회·입력 가능

▶ 예외/엣지 케이스

• 이미 입력한 사용량 수정: 마감 확정 전까지 수정 가능

R23. 영업팀 학회·방문 관리

사용자 스토리  영업팀은 학회별 방문자 명단을 개별 입력·관리하고, 거래처 상세 모달에서 발주서·거래명세표를 출력하며, 담당자별 매출을 품목별로 드릴다운할 수 있다.

▶ 주요 UI 요소

• 학회 카드: 학회명·일정·장소 요약. 클릭 시 방명록 상세 모달 오픈

• 방문자 테이블: 이름, 연락처, 소속, 담당자 배정, 접촉 상태, 비고

• 방문자 추가 버튼: 학회별 방문자 개별 입력

• 거래처 상세 모달: 발주서 출력 + 거래명세표 출력 버튼

• 담당자별 매출 테이블: 담당자 행 클릭 시 품목/부위/사이즈 드릴다운

▶ 비즈니스 로직

• 영업팀은 본인 담당 거래처·학회만 조회·입력 가능

• 방문자별 접촉 상태 추적 (잠재/진행/완료/보류)

R24. 임원진 대시보드 (위젯 커스터마이징)

사용자 스토리  임원진은 전체 사업 현황을 한눈에 파악할 수 있는 종합 대시보드를 통해 매출·발주·미수금 등 핵심 지표를 조회하며, 각자 파악하고자 하는 데이터를 위젯으로 자유 배치할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 임원진 | 전체 현황 대시보드 진입 | 핵심 지표 한눈에 표시 |
| 2 | 임원진 | 위젯 추가/삭제/크기 조절 | 본인 업무에 맞춘 대시보드 구성 |
| 3 | 임원진 | 전역 기간 선택 또는 위젯별 기간 override | 지표 데이터 재계산 |
| 4 | 임원진 | 팀 포털 바로가기 클릭 | 해당 팀 포털로 이동 |

▶ 주요 UI 요소

• 전체 현황 대시보드: 월 매출, 오늘 발주, 총 미수금, 출고 완료 현황

• 발주 파이프라인: 접수→확정→출고중→완료 단계별 건수 시각화

• 매출 추이 차트: 최근 기간 매출 추이 + 거래처별 매출 비중

• 미수금 현황: 거래처별 미수금액, 연체일수, 위험도 표시

• 팀별 활동 요약: 가동 인원, 출고 완료, 확정 대기, 평균 처리시간

• 팀 포털 바로가기: 품질관리팀, 경영지원팀, 영업팀 포털 링크

• 위젯 커스터마이징: 위젯 추가·삭제·크기 조절, 개별 기간 설정

• 전역 기간 선택기: 오늘 / 7일 / 30일 / 이번달 / 커스텀

▶ 비즈니스 로직

• 임원진은 모든 팀의 데이터를 읽기 전용으로 조회 가능

• 팀별 활동 요약은 당일 발주/출고 데이터 기반 자동 산출

• 전역 기간 변경 시 위젯별 개별 override가 리셋됨 (사용자 확인 후 적용)

• 위젯 레이아웃은 사용자별로 저장 (localStorage 또는 사용자 설정 DB)