과업 내용서

2026. 4. 15

프로젝트명 : RTBIO 업무 자동화 시스템 구축

1.  프로젝트 목표

본 프로젝트는 하마다랩스가 제공하는 ERP 시스템을 기반으로, RTBIO의 업무 프로세스에 최적화된 맞춤형 ERP를 구축하기 위함이며, 기존 얼마에요 시스템을 완전히 대체하는 통합 업무 관리 시스템을 구축함을 그 목표로 한다. 하마다랩스 ERP의 기본 기능(매입/매출 관리, 수금/입금 관리, 입출고 관리, 거래처 원장 등) 위에 RTBIO 각 팀(경영지원/품질관리/영업)의 업무 방식에 맞춘 커스터마이징 기능(R01~R25)을 개발한다.

2.  프로젝트 범위

RTBIO의 업무 프로세스를 자동화하는 시스템을 구성하는 각 요소들에 대한 요구사항들은 아래와 같으며, 요청사항들에 대한 설명은 세부 항목별로 참조한다.

2.1   거래처(외부) 기능

- 사용자 로그인, 발주폼 입력, 발주 내역 조회, 출고 상태 실시간 조회, 배송지 관리

2.2   관리자(내부) 기능

- 경영지원팀: 발주 확인, 거래명세서 발행, 마감 원장, 보고서, 거래처/할인율 관리

- 품질관리팀: 발주 확정, 담당자 배정, 포장/출고 관리, 재고 관리, 샘플 출고

- 영업팀: 사용량 입력, 영업 대시보드, 거래처 현황 관리

- 대표: 전체 현황 대시보드, 각 팀 포탈 조회

2.3   웹 기반 통합 시스템 서버 개발

- 웹 기반 시스템(AWS or Azure), 모바일 반응형 UI, RESTful API 서버, 거래처/제품/발주/재고 DB 구축

2.4   하마다랩스 ERP 시스템 연동

- 하마다랩스가 제공하는 기본 ERP 시스템을 RTBIO 운영 환경에 세팅하여 기존 얼마에요를 완전 대체한다.

- 기본 ERP 제공 범위: 매입/매출 관리, 수금/입금 관리, 입출고 관리, 거래처 원장, 기초 데이터(제품/거래처) 관리

3.  프로젝트 단계 및 산출물

3.1   단계별 산출물

| 순서 | 단계 | 산출물 | 제출 일시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1차 개발 (경영지원팀 자동화) | ERP 시스템 세팅, DB 설계서(ERD), 발주폼, 관리 대시보드, API 문서 | 계약 후 1달 이내 |
| 2 | 2차 개발 (품질관리팀 재고 자동화) | DB 설계서(ERD) API 문서 | 1차 개발 완료 후 2주 이내 |
| 3 | 3차 개발 (영업부 대시보드) | API 문서 | 2차 개발 완료 후 3개월 이내 |
| 4 | 통합 테스트 및 배포 | 테스트 결과서, 사용자 매뉴얼 | 3차 개발 완료 후 1주 이내 |
| 5 | 검수 및 최종 납품 | 운영 가이드 및 검수 확인서 | 통합 테스트 후 3주 이내 |

3.2   제출부수

- 발주폼, 관리 대시보드 1부

- 프로그램 명세서 1부

- 사용자 매뉴얼 (관리자용/거래처용)

- 테스트 결과서

- 검수 확인서

4.  기능 상세 명세

각 기능(R01~R25)에 대해 사용자 스토리, 화면 흐름, 주요 UI 요소, 비즈니스 로직, 예외 케이스를 정의한다. 아래 표는 개발 단계별 기능 배정이다.

| 개발 단계 | 기능 번호 | 기능명 |
| --- | --- | --- |
| 1차: 경영지원팀 자동화 | R01 | 거래처 인증 |
|  | R02 | 거래처 발주폼 |
|  | R03 | 발주 → DB 자동 반영 |
|  | R04 | 발주 확정 (당일/익일) |
|  | R05 | 출고 상태 관리 |
|  | R06 | 거래처 출고 상태 조회 |
|  | R07 | 거래명세서 자동 생성/발송 |
|  | R08 | 상품 & 재고 관리 |
|  | R09 | 거래처별 할인율 관리 |
|  | R10 | 배송지 관리 |
|  | R11 | 부서별 권한 관리 |
| 2차: 품질관리팀 재고 자동화 | R12 | 발주 수정 (시간 제한) |
|  | R13 | 무료배송 안내 |
|  | R14 | 일일 재고 현황 자동 집계 |
|  | R15 | 샘플/미팅용 출고 |
| 3차: 영업부 대시보드 | R16 | 마감 원장 자동 생성 |
|  | R17 | 거래처별 결제 방식 관리 |
|  | R18 | 일일 보고서 자동 생성 |
|  | R19 | 영업팀 사용량 입력 |
|  | R20 | 기간별 매출 보고서 |
|  | R21 | 대표 전체 현황 대시보드 |
| 4차: 추가 기능 개발 | R22 | 카카오톡 알림 |
|  | R23 | 거래처 웹 원장 조회 |
|  | R24 | 재고 수요 예측 알림 |
|  | R25 | 품절 시 자동 발주 차단 |

4.1   1차 — 경영지원팀 자동화 (R01~R11)

R01. 거래처 인증

사용자 스토리: 거래처 담당자는 RTBIO가 발급한 ID(담당자명)/PW(관리번호)로 로그인하면 해당 거래처의 할인율, 배송 주소, 결제 방식이 자동 로드되어 별도 설정 없이 바로 발주할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | ID/PW 입력 | 인증 요청 전송 |
| 2 | 시스템 | ID/PW 검증, 계정 상태 확인 | 성공: 발주폼 이동 / 실패: 에러 |
| 3 | 시스템 | 거래처 정보 로드 (할인율, 배송지, 결제방식) | 발주폼에 자동 적용 |

▶ 주요 UI 요소

- 로그인 폼: ID·PW 입력란, 로그인 버튼 (40대+ 사용자 고려 큰 폰트/버튼)

- 에러 메시지: 「ID 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다」 통합 에러 (ID 존재 여부 비노출)

- 계정 잠금 안내: 5회 연속 실패 시 계정 잠김 안내 메시지

▶ 비즈니스 로직

- ID는 RTBIO 관리자가 생성하여 거래처에 전달 (셀프 회원가입 없음)

- 비밀번호는 bcrypt 암호화 저장

- 로그인 5회 연속 실패 시 30분 계정 잠금, 관리자 알림 발송

- 세션 유효시간: 2시간 (비활동 시 자동 로그아웃)

- 거래처 간 데이터 완전 격리: 다른 거래처 정보 접근 불가

▶ 예외/엣지 케이스

- 비활성 계정 로그인 시도 → 「사용 중지된 계정입니다」 안내

- 하나의 ID로 동시 다중 로그인 허용 여부 → RTBIO 확인 필요

R02. 거래처 발주폼

사용자 스토리: 거래처 담당자는 로그인 후 웹 발주폼에서 제품군별로 구분된 엑셀 양식에 수량을 입력하여 발주를 접수할 수 있다. 거래처별 할인 단가가 자동 적용되며 합계가 실시간 계산된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 로그인 후 발주폼 진입 | 할인 단가 적용된 제품 목록 표시 |
| 2 | 거래처 | 제품군별 수량 입력 | 행별 소계, 하단 총 합계 실시간 반영 |
| 3 | 거래처 | 배송지 확인/변경 + 발주 제출 | 발주 접수 완료, 확인 화면 표시 |
| 4 | 시스템 | 발주번호 자동 생성, DB 저장, 관리자 알림 | 품질관리팀 대시보드에 신규 발주 표시 |

▶ 주요 UI 요소

- 엑셀 양식 발주폼: 제품명 행 × 사이즈(S/M/L/XL) 열, 수량 직접 입력

- 제품군 카테고리 네비게이션: 무릎, 상지, 하지, 스프린트 등 빠른 이동

- 하단 합계 영역: 총 수량, 총 금액 실시간 표시, 무료배송 조건 충족 여부

- 배송지 선택 영역: 기본 배송지 자동 표시 + 「다른 주소로 배송」 체크박스

- 발주 제출 버튼: 확인 모달 후 최종 제출

▶ 비즈니스 로직

- 할인단가 우선순위: 거래처별 고정단가 > 거래처별 제품군 할인율 > 기본 단가 (BR-03)

- 수량 입력은 0 이상 정수만 허용, 음수/소수점 시 에러 표시

- 세트 상품: 발주 수량 1 = 세트 구성 수량으로 자동 환산 (BR-12)

- 제품 목록은 활성(Active) 상태인 제품만 표시

▶ 예외/엣지 케이스

- 모든 제품 수량 0인 상태로 제출 시 → 안내 메시지 표시

- 동시 접속 시 중복 발주 방지 (제출 후 5초 내 재클릭 방지)

- 로그인 세션 만료 시 입력 중인 발주 데이터 유실 방지 → 임시저장 검토

※ 화면 구성은 2차 미팅 후 최종 확정. 기존 엑셀 발주폼 양식 RTBIO로부터 수령 후 UI 반영.

R03. 발주 → DB 자동 반영

사용자 스토리: 거래처가 웹에서 발주를 제출하면 수기 입력 없이 즉시 DB에 저장되고, 발주번호가 자동 생성되어 기존 수기 입력 과정을 완전히 대체한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 발주폼에서 발주 제출 | 발주 데이터 전송 |
| 2 | 시스템 | 발주번호 생성 (ORD-YYYYMMDD-NNN) | 발주 데이터 DB 저장 |
| 3 | 시스템 | 품질관리팀에 신규 발주 알림 | 대시보드에 신규 발주 표시 |

▶ 주요 UI 요소

- 발주 확인 화면: 발주번호, 제품 리스트, 수량, 단가, 합계, 배송지, 접수일시

- 발주 내역 목록: 과거 발주 내역 리스트 (날짜, 발주번호, 상태, 금액)

▶ 비즈니스 로직

- 발주번호 형식: ORD-YYYYMMDD-NNN (당일 순번 3자리, 001부터)

- 발주 상태 전이: 접수 → 확정 → 출고중 → 완료

- 거래처 화면에서는 본인 발주 내역만 조회 가능

▶ 예외/엣지 케이스

- DB 저장 실패 시 → 「발주 접수에 실패했습니다. 다시 시도해 주세요」 노출

- 동일 거래처 동일 제품 중복 발주: 허용 (확인 팝업 표시)

R04. 발주 확정 (당일/익일)

사용자 스토리: 품질관리팀 담당자는 접수된 발주를 확인하고 당일출고 또는 익일출고를 선택하여 확정한다. 15:30 이후 접수된 발주는 자동으로 익일출고로 분류된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 대시보드에서 신규 발주 확인 | 접수 상태의 발주 리스트 표시 |
| 2 | 품질관리팀 | 「당일출고」 또는 「익일출고」 선택 | 상태 「확정」으로 변경 |
| 3 | 시스템 | 거래처 웹에 출고 예정일 반영 | 거래처가 상태 확인 가능 |

▶ 주요 UI 요소

- 발주 관리 대시보드: 신규 발주 건수 배지, 거래처명, 발주일시, 제품 요약, 출고구분 버튼

- 당일/익일 선택: 15:30 이후 접수분은 익일 자동 선택 + 레이블 표시

- 일괄 확정 버튼: 체크박스로 여러 발주 선택 후 일괄 확정

▶ 비즈니스 로직

- 15:30 이후 접수된 발주는 자동 「익일출고」 분류 (BR-01)

- 마감 시간(15:30)은 관리자 설정에서 변경 가능

- 확정 취소: 출고 「대기」 단계에서만 가능, 취소 시 접수 상태로 복귀

▶ 예외/엣지 케이스

- 마감 시간 직전(15:25~15:30) 발주는 서버 시간 기준 엄격 적용

- 휴일/공휴일 발주 처리 → 다음 영업일 처리 (RTBIO 확인 필요)

R05. 출고 상태 관리

사용자 스토리: 품질관리팀은 확정된 발주를 담당자에게 배정하고, 6단계 작업 프로세스(대기 → 바코드 출력 → 세팅 → 포장 → 송장 → 출고완료)를 관리한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 확정 발주에 담당자(6명 중) 배정 | 담당자에게 작업 할당 알림 |
| 2 | 담당자 | 대기→바코드→세팅→포장→송장→출고완료 | 각 단계별 타임스탬프 기록 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 재고 차감 + 명세서 트리거 | R07, R08 연동 실행 |

▶ 주요 UI 요소

- 출고 칸반 보드: 6개 칼럼으로 발주 카드 드래그앤드롭 이동

- 발주 카드: 거래처명, 제품 요약, 배송방법, 담당자, 경과시간 표시

- 송장번호 입력란: 택배 발송 시 송장번호 입력 (택배사 선택 포함)

▶ 비즈니스 로직

- 상태 전이는 순차적: 대기→바코드→세팅→포장→송장→완료 (역방향 불가)

- 방문수령은 송장번호 입력 단계 스킵 가능

▶ 예외/엣지 케이스

- 담당자 부재(퇴직 등) 시 재배정 가능 (이전 담당자 이력은 유지)

R06. 거래처 출고 상태 조회

사용자 스토리: 거래처 담당자는 발주한 건의 출고 진행 상태를 웹에서 실시간으로 확인할 수 있다. 6단계 출고 프로세스와 택배 송장번호가 표시된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 출고 상태 메뉴 진입 | 진행중 발주 리스트 표시 |
| 2 | 거래처 | 특정 발주 선택 | 6단계 출고 진행 상황 표시 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 송장번호 표시 | 택배 조회 링크 연동 |

▶ 주요 UI 요소

- 출고 상태 타임라인: 대기→바코드→세팅→포장→송장→완료 6단계 시각화

- 발주 카드: 발주번호, 접수일, 제품 요약, 현재 단계, 담당자

- 송장번호 및 택배 조회 링크: 출고완료 후 택배사 추적 링크 제공

▶ 비즈니스 로직

- 거래처는 본인 발주의 출고 상태만 조회 가능 (데이터 격리)

- 품질관리팀 출고 단계 변경 시 실시간 반영

▶ 예외/엣지 케이스

- 품질관리팀에서 아직 배정 전인 발주는 「접수 대기중」으로 표시

R07. 거래명세서 자동 생성/발송

사용자 스토리: 출고가 완료되면 시스템이 자동으로 거래명세서 PDF를 생성하고, 거래처 등록 이메일로 발송한다. 거래처 설정에 따라 양식이 자동 적용된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고 상태를 「출고완료」로 변경 | 거래명세서 자동 생성 트리거 |
| 2 | 시스템 | 거래처 설정 확인 (양식, 이메일, 동봉) | PDF 생성 + 이메일 발송 |
| 3 | 경영지원팀 | 발송 이력 확인 / 재발송 | 명세서 다운로드/재발송 |

▶ 주요 UI 요소

- 발송 이력 테이블: 날짜, 거래처, 발주번호, 양식유형, 이메일, 발송상태, 재발송 버튼

▶ 비즈니스 로직

- 거래처 설정에 따라 「거래처 양식」 또는 「RTBIO 양식」 자동 적용 (BR-09)

- 직송 발주 시 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입 (BR-05)

- 배송방법(택배/방문수령/퀵)이 비고란에 자동 표시

▶ 예외/엣지 케이스

- 이메일 발송 실패 시 → 「실패」 상태 + 재발송 버튼 + 관리자 알림

- 거래처 이메일 미등록 시 → PDF 생성만 수행, 발송 스킵 + 안내 표시

R08. 상품 & 재고 관리

사용자 스토리: 경영지원팀/품질관리팀은 제품을 등록/수정하고, 입출고에 따른 재고 변동을 실시간 확인할 수 있다. 재고 부족 시 관리자에게 알림이 발송된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 신규 제품 등록 | 제품 DB 등록, 초기 재고 설정 |
| 2 | 경영지원팀 | 입고 등록 (수량 입력) | 재고 자동 가산 |
| 3 | 시스템 | 출고완료 시 재고 자동 차감 | 재고 수량 업데이트 |
| 4 | 시스템 | 재고 부족 기준 미달 시 알림 | 대시보드에 경고 표시 |

▶ 주요 UI 요소

- 제품 등록/수정 폼: 제품코드, 제품명, 제품군, 사이즈, 숏/롱, 편측/양측, 기본단가, 세트구성수량, 활성상태

- 재고 현황 테이블: 현재재고, 안전재고, 입고예정, 재고상태 컬러 표시(정상/부족/긴급)

- 입고 등록 화면: 제품 선택 + 입고수량 + 입고일자 + 비고

▶ 비즈니스 로직

- 재고 차감 시점: 「출고완료」 변경 시 (BR-10). 발주 접수 시점 아님

- 세트 상품: 발주 1 = 세트 구성 수량(편측 2개). 재고 차감은 실제 개수 (BR-12)

- 재고 부족 기준량: 제품별 안전재고 설정 (기본값: 10개)

- 재고 이력 로그: 입고/출고/조정별 이력 기록

▶ 예외/엣지 케이스

- 제품 삭제: 물리 삭제 없이 「비활성」 전환 (과거 발주 데이터 보존)

- 음수 재고 허용 여부 → RTBIO 확인 필요

※ 세트 상품 계산 로직 상세 확인 필요 (RTBIO 자료 수령 후)

R09. 거래처별 할인율 관리

사용자 스토리: 경영지원팀은 거래처별로 제품군 할인율을 설정/수정할 수 있다. 설정된 할인율은 발주폼, 거래명세서, 마감 원장에 자동 반영된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 할인율 설정 탭 진입 | 거래처별 할인율 매트릭스 표시 |
| 2 | 경영지원팀 | 제품군×거래처 교차점에 할인율 입력 | 변경 즉시 저장, 이후 발주부터 적용 |
| 3 | 경영지원팀 | 특정 제품 고정단가 설정 (선택) | 해당 제품은 고정단가 우선 |

▶ 주요 UI 요소

- 할인율 매트릭스 테이블: 행=거래처 / 열=제품군. 셀에 할인율(%) 또는 고정단가(원)

- 변경 이력 로그: 누가/언제/어떤 할인율을 변경했는지 이력

▶ 비즈니스 로직

- 우선순위: 고정단가 > 제품군 할인율 > 기본 단가 (BR-03)

- 변경 시 이미 접수된 발주에는 소급 적용하지 않음

- 할인율 범위: 0~100%

▶ 예외/엣지 케이스

- 고정단가가 기본단가보다 높은 경우 → 경고 표시

※ 할인율 구조는 RTBIO 자료 수령 후 최종 확정. 제품군 분류 기준도 확인 필요.

R10. 배송지 관리

사용자 스토리: 거래처별 기본 배송 주소가 저장되고, 발주 시 「다른 주소」를 선택하여 병원 직송 등의 배송지를 직접 입력할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 경영지원팀 | 거래처 등록/수정 시 기본 배송지 입력 | 기본 배송지 저장 |
| 2 | 거래처 | 발주 시 「다른 주소로 배송」 선택 | 해당 발주만 별도 배송지 적용 |
| 3 | 시스템 | 직송 시 명세서 비고란에 병원명 기입 | BR-05 연동 |

▶ 주요 UI 요소

- 기본 배송지 표시: 발주폼에 자동 표시

- 「다른 주소로 배송」 체크박스: 선택 시 수령자명, 주소, 연락처 입력 필드 확장

- 배송 방법 선택: 택배 / 방문 수령 / 퀵 라디오 버튼

▶ 비즈니스 로직

- 배송 방법별 처리: 택배(송장 필수), 방문수령(송장 불필요), 퀵(퀵업체 정보)

- 직송 시 명세서 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입 (BR-05)

▶ 예외/엣지 케이스

- 배송지 미입력 시 발주 제출 불가 (필수값 검증)

R11. 부서별 권한 관리

사용자 스토리: 관리자는 사용자별로 역할(경영지원/품질관리/영업/대표)을 부여하고, 각 역할에 따라 접근 가능한 메뉴와 데이터가 제한된다.

▶ 주요 UI 요소

- 사용자 관리 테이블: 이름, ID, 역할, 부서, 등록일, 마지막 로그인, 상태

- 역할 설정 팝업: 역할 선택 + 메뉴별 접근 권한 체크박스

▶ 비즈니스 로직

- 경영지원팀: 전체 거래처 매출/정산, 거래처 관리, 할인율, 마감 원장, 보고서

- 품질관리팀: 발주 확정/출고 관리, 재고 현황, 담당자 배정

- 영업팀: 담당 거래처 사용량 입력, 담당 거래처 매출 조회

- 대표: 전체 시스템 읽기 권한 (대시보드, 매출, 재고, 보고서)

- 권한 변경 이력 로그: 누가/언제/어떤 권한을 변경했는지 기록 (1년 보관)

▶ 예외/엣지 케이스

- 관리자 본인의 권한 수정 방지 (다른 관리자만 가능)

- 마지막 관리자 계정 비활성화 시도 시 → 차단 (최소 1명 관리자 필수)

4.2   2차 — 품질관리팀 재고 자동화 (R12~R15)

R12. 발주 수정 (시간 제한)

사용자 스토리: 거래처는 택배 마감(15:30) 전까지 접수한 발주의 수량을 직접 변경할 수 있다. 마감 후 또는 출고 「포장」 이후 단계에서는 수정이 불가하다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 거래처 | 발주 내역에서 수정할 발주 선택 | 수정 가능 여부 확인 |
| 2 | 거래처 | 수량 변경 후 저장 | DB 업데이트 + 품질관리팀 알림 |

▶ 주요 UI 요소

- 수정 버튼: 수정 가능 시간 내에만 활성화. 마감 후 「마감되어 수정할 수 없습니다」 표시

- 변경 이력: 변경 전/후 수량, 변경일시 표시

▶ 비즈니스 로직

- 수정 가능 조건: 마감시간(15:30) 전 AND 출고상태 「대기」 또는 「바코드 출력」 (BR-02)

- 출고상태 「포장」 이후 단계에서는 절대 수정 불가 (BR-02)

- 수정 내역은 품질관리팀 대시보드에 「수정됨」 레이블로 표시

▶ 예외/엣지 케이스

- 마감시간 직전에 수정 중인 경우 → 수정 시작 시점 기준으로 허용 (5분 유예)

R13. 무료배송 안내

사용자 스토리: 거래처가 발주폼에서 수량을 입력하면 실시간으로 무료배송 조건 충족 여부가 표시되고, 미충족 시 추가 수량 안내가 노출된다.

▶ 주요 UI 요소

- 무료배송 상태 배지: 기준 충족 시 「무료배송 적용」 초록 배지

- 추가 안내 메시지: 미충족 시 「OO 제품 N개만 더 추가하면 무료배송!」 바

▶ 비즈니스 로직

- 영업팀 거래처는 전건 무료배송 (BR-04)

- 개인 거래처는 제품군별 최소 수량 기준 충족 시 무료배송 (BR-04)

- 무료배송 기준은 제품군별로 관리자가 설정 가능

▶ 예외/엣지 케이스

- 여러 제품군 혼합 주문 시 → 각 제품군별 개별 판단 or 전체 합산 → RTBIO 확인 필요

※ 무료배송 기준 수량은 RTBIO 자료 수령 후 확정

R14. 일일 재고 현황 자동 집계

사용자 스토리: 매일 퇴근 시간에 제품군별 발주량/출고량/잔여 재고가 자동 정리되어 기존 엑셀 정리/캡처 공유 업무를 대체한다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 매일 설정 시간에 재고 자동 집계 | 일일 재고 리포트 생성 |
| 2 | 품질관리팀 | 대시보드에서 일일 재고 확인 | 제품군별 발주/출고/잔여 확인 |
| 3 | 품질관리팀 | 필요시 리포트 다운로드 (엑셀/PDF) | 오프라인 공유 가능 |

▶ 주요 UI 요소

- 재고 현황 대시보드: 제품군별 카드형 요약 (당일 발주량, 출고량, 잔여 재고, 상태 아이콘)

- 상세 테이블: 제품별 전일 재고, 당일 입고, 당일 출고, 당일 마감 재고

▶ 비즈니스 로직

- 자동 집계 시간: 매일 18:00 (관리자 설정 가능)

- 리포트 엑셀 다운로드 지원 (기존 엑셀 정리 업무 대체)

※ 리포트 양식은 2차 미팅 후 확정

R15. 샘플/미팅용 출고

사용자 스토리: 샘플 또는 미팅용 제품 출고 시 매출에 반영하지 않고 재고에서만 차감하며, 원가 기록을 남긴다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 품질관리팀 | 출고 유형 「샘플」 선택 | 샘플 출고 프로세스 시작 |
| 2 | 품질관리팀 | 제품/수량/수령자/사유 입력 | DB 저장 |
| 3 | 시스템 | 재고 차감(BR-11), 매출 미반영, 원가 기록 | 재고 업데이트 + 샘플 이력 저장 |

▶ 주요 UI 요소

- 출고 유형 선택: 「일반 출고」 / 「샘플」 토글

- 샘플 출고 폼: 제품 선택, 수량, 수령자(거래처/개인), 샘플 사유

- 샘플 이력 목록: 날짜, 제품, 수량, 수령자, 사유, 원가

▶ 비즈니스 로직

- 샘플 출고는 매출액에 반영되지 않음 (BR-11)

- 재고에서는 실제 수량만큼 차감

- 원가 기록: 제품별 원가 × 수량 자동 계산 후 저장

▶ 예외/엣지 케이스

- 샘플 출고 시에도 재고 부족 검증 적용

4.3   3차 — 영업부 대시보드 (R16~R21)

R16. 마감 원장 자동 생성

사용자 스토리: 거래처별 마감 기간에 따라 원장이 자동 계산되고, 잔액 정리 후 메일로 발송된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 마감일에 거래처별 원장 자동 생성 | 마감 원장 데이터 생성 |
| 2 | 경영지원팀 | 마감 원장 검토 및 확정 | 확정 상태로 변경 |
| 3 | 시스템 | 원장 PDF 생성 + 이메일 발송 | 발송 이력 저장 |

▶ 주요 UI 요소

- 마감 원장 목록: 거래처별 마감기간, 총 매출, 이전 미수금, 수금액, 잔액, 확정상태

- 원장 상세 화면: 발주 건별 내역 (날짜, 제품, 수량, 금액) + 잔액 계산

▶ 비즈니스 로직

- 거래처별 마감 기간 개별 설정 가능 (BR-06)

- 사용량 결제 병원은 영업팀 사용량 입력 전까지 금액 미표시 (BR-08)

- 이전 마감 미수금이 다음 마감 원장에 자동 이월

▶ 예외/엣지 케이스

- 마감 기간 내 발주 없는 거래처 → 원장 생성 스킵 or 미수금만 표시 → RTBIO 확인

※ 마감 원장 양식은 RTBIO 자료 수령 후 확정

R17. 거래처별 결제 방식 관리

사용자 스토리: 거래처별로 결제 방식을 등록하고, 결제 방식에 따라 계산서 발행 여부가 자동 판단된다.

▶ 주요 UI 요소

- 결제 방식 선택: 당월 말 카드 / 사용량 카드 / 계좌이체 / N개월 후 결제

- 계산서 발행 상태: 거래처별 자동 표시

▶ 비즈니스 로직

- 계좌이체 → 계산서 발행 (BR-07)

- 카드 결제 → 계산서 미발행 (BR-07)

- 사용량 결제 → 영업팀 사용량 입력 후 정산 (BR-08)

- N개월 후 결제 → 해당 월에 자동 정산 스케줄링

※ 본 시스템은 계산서 발행 여부를 자동 판단/표시하며, 실제 전자세금계산서 발행(홈택스 연동)은 범위에 포함되지 않는다. 필요 시 추후 연동 검토.

R18. 일일 보고서 자동 생성

사용자 스토리: 매일 업체별 발주 수량/금액 및 당일 총 매출이 자동 집계되어 대표 대시보드에 표시된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 | 매일 마감 시간에 당일 매출 자동 집계 | 일일 보고서 생성 |
| 2 | 대표 | 대시보드에서 당일 매출 현황 확인 | 업체별 발주/금액 요약 확인 |

▶ 주요 UI 요소

- 당일 매출 요약 카드: 총 매출, 발주 건수, 전일 대비 증감

- 업체별 상세 테이블: 거래처명, 발주건수, 총수량, 총금액 내림차순

▶ 비즈니스 로직

- 집계 기준: 출고완료된 발주의 출고일 기준

- 샘플 출고는 매출에서 제외

※ 보고서 양식은 2차 미팅 후 상세 확정

R19. 영업팀 사용량 입력

사용자 스토리: 영업팀은 병원 방문 후 실제 사용량을 웹에 입력하면, 해당 데이터가 마감 원장에 자동 반영된다. 사용량 미입력 시 해당 병원 마감이 보류된다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 영업팀 | 병원 방문 후 사용량 입력 화면 진입 | 담당 병원 목록 표시 |
| 2 | 영업팀 | 병원 선택 → 제품별 사용량 입력 | DB 저장, 마감 원장에 자동 반영 |

▶ 주요 UI 요소

- 담당 병원 목록: 병원 리스트 + 사용량 입력 상태 (입력완료/미입력)

- 사용량 입력 폼: 제품별 사용 수량, 방문일, 비고

- 미입력 알림: 마감일 접근 시 미입력 병원 알림

▶ 비즈니스 로직

- 사용량 미입력 병원은 마감 원장에 금액 미표시 (BR-08)

- 영업팀은 본인 담당 거래처만 조회/입력 가능

▶ 예외/엣지 케이스

- 이미 입력한 사용량 수정: 마감 확정 전까지 수정 가능

R20. 기간별 매출 보고서

사용자 스토리: 경영지원팀/대표는 업체별로 기간을 자유롭게 설정하여 제품군별 매출/발주량 통계 리포트를 조회하고 다운로드할 수 있다.

▶ 주요 UI 요소

- 필터 영역: 시작일~종료일, 거래처(복수선택), 제품군(복수선택), 정렬 기준

- 보고서 테이블: 거래처명, 제품군, 발주건수, 총수량, 총매출액, 평균단가

- 엑셀 다운로드 버튼: 필터된 데이터를 엑셀로 다운로드

▶ 비즈니스 로직

- 매출 기준: 출고완료된 발주의 출고일 기준

- 샘플 출고 매출 제외

- 기간 제한 없이 자유 설정 가능

※ 2차 미팅 후 상세 확정

R21. 대표 대시보드

사용자 스토리: 대표는 전체 사업 현황을 한눈에 파악할 수 있는 종합 대시보드를 통해 매출, 발주, 미수금 등 핵심 지표를 조회할 수 있다. 각 팀 포탈로의 바로가기를 제공하여 상세 현황을 확인할 수 있다.

▶ 화면 흐름

| 단계 | 행위자 | 동작 | 결과/상태 변화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대표 | 전체 현황 대시보드 진입 | 핵심 지표 한눈에 표시 |
| 2 | 대표 | 팀별 활동 요약 확인 | 팀 가동 현황 및 처리 지표 표시 |
| 3 | 대표 | 팀 포탈 바로가기 클릭 | 해당 팀 포탈로 이동 |

▶ 주요 UI 요소

- 전체 현황 대시보드: 월 매출, 오늘 발주, 총 미수금, 출고 완료 현황

- 발주 파이프라인: 접수→확정→출고중→완료 단계별 건수 시각화

- 매출 추이 차트: 최근 7일 매출 바 차트 + 거래처별 매출 비중

- 미수금 현황: 거래처별 미수금액, 연체일수, 위험도 표시

- 팀별 활동 요약: 가동 인원, 출고 완료, 확정 대기, 평균 처리시간

- 팀별 활동 요약: 가동 인원, 출고 완료, 확정 대기, 평균 처리시간

- 팀 포탈 바로가기: 품질관리팀, 경영지원팀, 영업팀 포탈 링크

▶ 비즈니스 로직

- 대표는 모든 팀의 데이터를 읽기 전용으로 조회 가능

- 팀별 활동 요약은 당일 발주/출고 데이터 기반 자동 산출

- 일일 보고서(R18) 데이터를 대시보드에 시각화

4.4   추가 기능 개발 (R22~R25)

R22. 카카오톡 알림

사용자 스토리: 발주 확정/출고 완료 시 거래처에게 카카오톡 알림톡 메시지가 자동 발송된다.

▶ 비즈니스 로직

- 카카오 비즈니스 채널 API 사용 (월 비용 발생)

- 발송 이력 로그 저장

※ 비즈니스 계정 비용 확인 후 결정. 월 예상 발송량 산정 필요.

R23. 거래처 웹 원장 조회

사용자 스토리: 거래처가 직접 웹에서 원장/미수금을 조회할 수 있다.

▶ 비즈니스 로직

- 본인 거래처 원장만 조회 가능 (데이터 격리)

※ 2차 미팅 후 결정

R24. 재고 수요 예측 알림

사용자 스토리: 과거 발주 패턴을 분석하여 재고 부족 위험을 사전에 알려준다.

▶ 비즈니스 로직

- AI 기반 분석, 최소 3~6개월 데이터 축적 필요

※ 1차 납품 후 데이터 축적 후 개발 검토

R25. 품절 시 자동 발주 차단

사용자 스토리: 재고가 0인 제품은 발주폼에서 주문이 차단된다.

▶ 비즈니스 로직

- 재고 0 시 발주 차단 vs 접수 후 후처리 → RTBIO 대표 확인 필요

※ RTBIO 대표 확인 필요. 일단 받고 후처리 가능성도 있음.

5.  미확정 사항 정리

다음은 2차 미팅 또는 RTBIO 자료 수령 후 확정이 필요한 항목들이다.

| ID | 항목 | 상세 내용 | 확정 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| R02 | 화면 구성 | 발주폼 UI 레이아웃, 제품군 탭 구성 | 2차 미팅 후 확정 |
| R09 | 할인율 구조 | 제품군 분류 기준, 할인율 테이블 구조 | RTBIO 자료 수령 후 |
| R08 | 세트 상품 로직 | 세트 구성 수량, 재고 차감 단위 | RTBIO 자료 수령 후 |
| R16 | 마감 원장 양식 | 원장 PDF 레이아웃, 표시 항목 | RTBIO 자료 수령 후 |
| R18 | 일일 보고서 양식 | 보고서 표시 항목, 집계 기준 | 2차 미팅 후 확정 |
| R13 | 무료배송 기준 | 제품군별 최소 수량, 혼합주문 기준 | RTBIO 자료 수령 후 |
| R14 | 재고 리포트 양식 | 일일 재고 현황 표시 형식 | 2차 미팅 후 확정 |
| R20 | 기간별 매출 보고서 | 필터 조건, 통계 항목 | 2차 미팅 후 확정 |
| 공통 | 동시 로그인 정책 | 하나의 ID로 다중 로그인 허용 여부 | RTBIO 확인 필요 |
| 공통 | 휴일/공휴일 발주 | 휴일 발주 시 처리 기준 | RTBIO 확인 필요 |
| R25 | 품절 시 발주 처리 | 차단 vs 접수 후 후처리 | RTBIO 대표 확인 |
| 공통 | 음수 재고 허용 | 수동 조정 시 음수 허용 여부 | RTBIO 확인 필요 |
| R13 | 혼합 주문 무료배송 | 여러 제품군 혼합 시 기준 | RTBIO 확인 필요 |

6.  비즈니스 규칙 정의

본 문서에서 참조하는 비즈니스 규칙(BR)의 정의는 아래와 같다.

| 규칙 ID | 규칙명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| BR-01 | 택배 마감 시간 | 15:30 이후 접수 발주는 자동 익일출고 분류. 마감 시간은 관리자 설정 변경 가능. |
| BR-02 | 발주 수정 제한 | 마감시간(15:30) 전 AND 출고상태 대기/바코드 단계에서만 수정 가능. 포장 이후 수정 불가. |
| BR-03 | 할인단가 우선순위 | 거래처별 고정단가 > 거래처별 제품군 할인율 > 기본 단가 순으로 적용. |
| BR-04 | 무료배송 기준 | 영업팀 거래처는 전건 무료배송. 개인 거래처는 제품군별 최소 수량 충족 시 무료배송. |
| BR-05 | 직송 명세서 표기 | 발주 업체와 배송지가 다른 경우, 거래명세서 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입. |
| BR-06 | 마감 기간 설정 | 대리점: 1일~25일(또는 말일). 병원: 전달 26일~당월 25일. 거래처별 개별 설정 가능. |
| BR-07 | 계산서 발행 기준 | 계좌이체 거래처는 계산서 발행. 카드 결제 거래처는 계산서 미발행. |
| BR-08 | 사용량 결제 병원 | 사용량 결제 병원은 영업팀 사용량 입력 전까지 마감 원장에 금액 미표시. |
| BR-09 | 명세서 양식 선택 | 거래처 설정에 따라 「거래처 양식」 또는 「RTBIO 양식」 자동 적용. |
| BR-10 | 재고 차감 시점 | 출고 상태가 「출고완료」로 변경될 때 재고 차감. 발주 접수 시점이 아님. |
| BR-11 | 샘플 출고 처리 | 샘플/미팅용 출고는 매출 미반영, 재고에서만 차감, 원가 기록. |
| BR-12 | 세트 상품 환산 | 발주 수량 1 = 세트 구성 수량(예: 편측 2개). 재고 차감은 실제 개수 기준. |