견적서 · 과업명세서

RTBIO 업무 자동화 시스템

| 공급자 상호: 하마다랩스 대표: 방승애 연락처: 010-8888-0180 이메일: victoria@hamadalabs.com | 수신 상호: 알티바이오 견적일: 2026년 4월 10일 유효기간: 발행일로부터 30일 |
| --- | --- |

PROJECT OVERVIEW

## 프로젝트 개요

현재 카카오톡 발주 접수 → 얼마에요 수기 입력 → 엑셀 마감 처리로 운영되는 RTBIO의 전체 업무 프로세스를 웹 기반 통합 시스템으로 전환합니다. 발주 접수부터 거래명세서 발행, 재고 관리, 월 마감 정산까지 수기 작업을 제거하고 자동화하는 것이 핵심 목표입니다.

거래처는 웹 발주폼으로 직접 주문하고, 내부 팀은 부서별 전용 대시보드에서 발주 확인 · 출고 · 정산 · 재고를 통합 관리합니다. 기존 얼마에요 데이터(약 3년치)를 신규 시스템으로 이관하여 완전한 ERP 전환을 진행합니다.

SCOPE OF WORK

## 제공 범위

1차~3차를 통합 진행하여 2개월 이내에 전체 시스템을 구축합니다.

### 1차 — 경영지원팀 자동화

메인 시스템 + DB 인프라 구축 포함. 하루 30건 수기 입력을 클릭 기반 자동 처리로 전환.

포함 기능: 거래처 발주 포털 · 거래처 관리 · 품목 관리 · 발주 접수/처리 · 거래명세서 자동 발행 · 정산 관리 · 월 마감 · UDI 관리 · 권한/계정 관리

### 2차 — 품질관리팀 재고 자동화

발주 확정 시 재고 자동 차감, 입출고 관리, 부족 시 경고, 실시간 재고 대시보드.

포함 기능: 재고 자동 반영 · 입고 관리 · 출고 관리 · 재고 현황 대시보드 · 일별 재고 보고 · 담당자 배정 · 작업 상태 관리 · 샘플/미팅 출고

### 3차 — 영업부 대시보드

영업사원이 거래처별 매출·미수금·실적을 직접 조회하는 권한 분리형 대시보드.

포함 기능: 거래처별 매출 현황 · 미수금 현황 · 결제 조건 조회 · 영업 대시보드 · 사용량 입력 · 기간별 매출 보고서

PRICING

## 가격 옵션

두 가지 결제 방식 중 선택하실 수 있습니다. 모든 옵션은 동일한 기능과 품질을 제공합니다.

### Option A — 일시불 모델

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 착수금 (계약 시) | 1,000만원 |
| 잔금 (최종 납품 시) | 1,000만원 |
| 개발비 합계 | 2,000만원 |
| 무상 유지보수 | 3개월 |
| 이후 인프라 + 유지보수 | 월 20만원 |

### Option B — 구독형 모델 (36개월)

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 착수금 (계약 시) | 500만원 |
| 잔금 (1차 납품 시) | 500만원 |
| 초기 개발비 합계 | 1,000만원 |
| 월 구독료 (인프라+유지보수+업데이트) | 월 58만원 |
| 구독 기간 | 36개월 |
| 구독료 소계 | 2,088만원 |
| 36개월 총 비용 | 3,088만원 |

AI/LLM 사용료 안내 (양쪽 옵션 공통)

본 시스템은 AI 기능(자동 분류, 수요 예측 등)을 포함하며, LLM API 사용료가 별도 발생합니다. 예상 월 비용은 약 5만원이며, 1차 납품 후 실제 사용량을 측정하여 정확한 금액을 안내드립니다. AI 사용료는 실비 기준으로 별도 청구됩니다.

COMPARISON

## 옵션 상세 비교

| 항목 | Option A (일시불) | Option B (구독형) |
| --- | --- | --- |
| 초기 비용 | 2,000만원 | 1,000만원 |
| 결제 방식 | 착수금 1,000 + 잔금 1,000 | 착수금 500 + 잔금 500 |
| 월 비용 (AI 제외) | 20만원 (4개월차부터) | 58만원 (납품 직후부터) |
| AI 사용료 | 실비 별도 | 실비 별도 |
| 무상 유지보수 | 3개월 | 구독 기간 전체 |
| 약정 기간 | 없음 | 36개월 |
| 기능 업데이트 | 별도 견적 | 구독 기간 내 포함 |
| 36개월 총 비용 | 약 2,660만원 |

TIMELINE

## 개발 일정

1~3차 통합 진행으로 착수일로부터 8주(약 2개월) 이내에 전체 시스템을 납품합니다.

| 기간 | 단계 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| Week 1~3 | 1차 개발 | 경영지원팀 자동화 · 거래처 발주 포털 · DB 인프라 구축 |
| Week 4~5 | 2차 개발 | 품질관리팀 재고 · 입출고 관리 · 작업 상태 관리 |
| Week 6~7 | 3차 개발 | 영업부 대시보드 · 매출/미수금 조회 · 보고서 자동화 |
| Week 8 | 통합 테스트 | QA 및 버그 수정 · 데이터 이관 · 배포 및 교육 |

TERMS

## 계약 조건

| 개발 범위 | 상기 제공 범위(1~3차)를 기본 골격으로 하며, 세부 기능은 2차 미팅 완료 후 최종 확정합니다. 확정 범위 내 자잘한 기능 조정은 무상으로 반영하되, 신규 모듈 등 대규모 기능 추가는 별도 견적으로 진행합니다. |
| --- | --- |
| 납품 기준 | 각 단계별 기능 완성 및 RTBIO 담당자 테스트 확인 후 납품 완료 처리. |
| 데이터 이관 | 얼마에요 엑셀 내보내기 데이터(약 3년치)를 신규 시스템 DB로 이관. 이관 비용은 개발비에 포함. |
| 유지보수 | Option A: 최종 납품 후 3개월 무상, 이후 월 운영비 별도 계약. / Option B: 36개월 구독 기간 내 유지보수 포함. |
| 소유권 | Option A: 개발비 완납 시 소스코드 및 시스템 소유권 이전. / Option B: 구독 기간 중 사용권 부여, 36개월 완료 후 소유권 이전. |
| 기밀유지 | 양사의 업무상 취득한 정보에 대해 상호 기밀유지 의무 적용. 제3자 제공 불가. |
| 해지 조건 | Option B 중도 해지 시 잔여 구독료의 30%를 위약금으로 정산. 기 납부 개발비는 반환하지 않음. |
| 인프라 환경 | 클라우드 기반(AWS/Vercel) 웹 서비스. 앱 설치 없이 모바일 반응형 웹으로 운영. |

© 2026 HAMADA LABS. All rights reserved.