RTBIO

업무 자동화 시스템

설계 문서

버전: v1.2

작성일: 2026년 4월 3일

작성: 하마다랩스

상태: 검토 중

# 1. 프로젝트 개요

## 배경

RTBIO는 현재 발주 접수, 재고 관리, 정산, 영업 데이터 관리 등 핵심 운영 업무를 엑셀·수기 중심으로 처리하고 있다. 이로 인해 중복 입력, 오기입, 실시간 현황 파악 불가 등의 문제가 발생하고 있으며, 향후 의료기기 2등급 제품 판매 확대 시 납품 이력 및 추적 관리 요구도 증가할 것으로 예상된다.

## 목표

- 경영지원팀 수기 업무(하루 약 30건 발주 처리)를 시스템 기반으로 자동화

- 부서별 데이터를 하나의 통합 시스템으로 관리

- 향후 앱 확장, 의료기기 추적, 생산 연동까지 단계적으로 확장 가능한 구조 구축

## 사업적 포지셔닝

본 시스템은 RTBIO의 업무 흐름에 100% 맞춤 설계된 커스텀 ERP다. 기존 범용 ERP 대비 아래와 같은 차별점을 갖는다.

| 항목 | 기존 ERP (더존, SAP 등) | 본 시스템 |
| --- | --- | --- |
| 커스터마이징 | 어렵고 비쌄 | RTBIO 업무에 100% 맞춤 |
| UI/UX | 복잡한 구조 | 실무자 중심 단순 설계 |
| 확장 | 모듈 구매 필요 | 필요 기능 직접 추가 |
| 비용 구조 | 라이선스 비용 지속 발생 | 유지보수 계약으로 전환 |

# 2. 기존 ERP 관련 방향 선택

본 시스템 구축 방식에 대해 두 가지 옵션을 제시한다.

## 옵션 A — 독립 시스템 구축 (권장)

기존 ERP와 별도로 완전히 새로운 시스템을 구축한다. 기존 ERP의 데이터는 엑셀 내보내기를 통해 초기 마이그레이션 방식으로 이전한다.

장점

- RTBIO 업무 흐름에 100% 맞춤 설계 가능

- 기존 ERP 구조에 종속되지 않음

- 장기적으로 유지보수·확장이 용이

- 운영 시스템 단일화로 담당자 혼선 제거

단점

- 초기 데이터 마이그레이션 작업 필요

- 기존 ERP와 병행 운영 기간 발생 가능

## 옵션 B — 기존 ERP 연동형

기존 ERP를 유지하면서 본 시스템을 프론트엔드 + 자동화 레이어로 연결한다.

장점

- 기존 ERP 데이터 즉시 활용 가능

- 전환 리스크 낮음

단점

- 기존 ERP 구조에 맞춰야 해 커스터마이징 제한

- 두 시스템 간 데이터 정합성 관리 필요

- 기존 ERP 벤더 의존도 유지

권장안: 옵션 A — 기존 ERP는 엑셀로 데이터를 내보낼 수 있어 초기 마이그레이션이 가능하다. 장기적으로 RTBIO 업무 확장성과 시스템 단일화를 고려할 때 독립 구축이 더 유리하다.

# 3. 시스템 아키텍처

## 3-1. 전체 구조

┌─────────────────────────────────────────────┐

│           외부 사용자                    │

│   대리점 / 병원 (웹폼 or 카카오톡/엑셀) │

└────────────┬────────────────────────────────┘

│

┌────────────▼────────────────────────────────┐

│        Next.js (Web Frontend)            │

│  - 경영지원팀 대시보드                    │

│  - 품질관리팀 재고 현황                   │

│  - 영업부 매출/미수금 조회                │

│  - 외부 거래처 발주 웹폼                  │

└────────────┬────────────────────────────────┘

│ REST API

┌────────────▼────────────────────────────────┐

│        NestJS (Backend API)              │

│  - 인증/권한 (JWT + RBAC)                  │

│  - 발주 / 재고 / 정산 / 거래처 모듈     │

│  - 알림/메일 발송 모듈                │

└───┬──────────────────┬──────────────────┘

│                  │

PostgreSQL         외부 서비스

(메인 DB)       (AWS SES, S3, AI API)

## 3-2. 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js (React) | 반응형 웹, 빠른 렌더링 |
| 백엔드 API | NestJS (Node.js, TypeScript) | 구조적 모듈 설계, 확장성 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL | 관계형 데이터, RLS 보안 지원 |
| 인증 | JWT + RBAC | 역할 기반 접근 제어 |
| 메일 발송 | AWS SES | 대량 발송, 안정성 |
| 파일 저장 | AWS S3 | PDF 거래명세서 저장 |
| AI 파싱 | AI API (벤더 미정, PIPA 검토 후) | 발주 옵션 B 선택 시만 |
| 인프라 | AWS (컨테이너 기반) | 확장성, 보안, 가용성 |

## 3-3. 설계 원칙

| 원칙 | 내용 |
| --- | --- |
| 단일 데이터 | 모든 부서가 같은 DB 공유, 뷰/권한만 부서별 분리 |
| RBAC 권한 관리 | 역할별 접근 범위 명확히 분리 |
| API-first | 향후 모바일 앱이 동일 NestJS API 재사용 가능 |
| 모듈 확장 | Phase별 모듈 추가 방식으로 기능 확장 |
| 보안 | HTTPS, JWT 토큰, 민감 데이터 암호화, 접근 로그 |
| 소프트 딜리트 | 데이터 삭제 없이 이력 보존 (의료기기 추적 대비) |

# 4. 웹 vs 앱 판단

결론: 1단계는 반응형 웹으로 구축. 앱은 2단계 이후 필요성 검토 후 결정.

## 판단 근거

| 기준 | 웹 (반응형) | 네이티브 앱 |
| --- | --- | --- |
| 경영지원팀 내부 업무 | PC 중심, 웹으로 충분 | 불필요 |
| 대리점/병원 발주 | 링크 접속, 설치 불필요 | 설치 거부감 있을 수 있음 |
| 영업사원 외근 중 조회 | 가능하나 경험 다소 낮음 | 더 편함 |
| 푸시 알림 | 웹푸시 가능하나 제한적 | 네이티브 푸시 |
| 개발 비용 | 낮음 | 높음 (iOS + Android) |
| 배포 속도 | 즉시 | 앱스토어 심사 필요 |

## 앱 전환 검토 시점 (Phase 2 이후)

아래 조건 중 2개 이상 해당 시 앱 개발 착수를 권장한다.

- 영업사원이 외근 중 실시간 조회를 자주 하는가?

- 거래처가 앱 설치를 원하는가?

- 푸시 알림이 업무에 실질적으로 필요한가?

## 앱 전환 시 비용 최소화 전략

1단계 웹 서비스를 API-first 구조로 설계하기 때문에, 앱 전환 시 NestJS 백엔드를 그대로 재사용할 수 있다. React Native로 앱 UI만 추가하면 iOS/Android 동시 출시가 가능하여 추가 개발 비용을 최소화한다.

# 5. 사용자 역할 및 유저 플로우

## 5-1. 권한별 사용자 역할 및 데이터 소유권

| 역할 | 대상 | 접근 범위 |
| --- | --- | --- |
| 슈퍼어드민 | RTBIO 관리자 | 전체 시스템 |
| 경영지원팀 | RTBIO 내부 담당자 | 발주·거래명세서·정산·마감 |
| 품질관리팀 | RTBIO 내부 담당자 | 재고 입출고·현황 대시보드 |
| 영업부 | RTBIO 영업 직원 | 거래처 매출·미수금 조회 (읽기 전용) |
| 외부거래처 | 대리점 / 병원 담당자 | 발주 입력 + 본인 거래 내역 조회 |

데이터 소유권: 시스템 내 모든 데이터의 소유권은 RTBIO에 귀속된다. 시스템 인수인계 완료 후 슈퍼어드민 계정은 RTBIO로 이전되며, 하마다랩스는 유지보수 계약 기간 중 인프라 모니터링 및 장애 대응 목적에 한정된 별도 관리 계정을 보유한다. 해당 계정은 RTBIO의 요청 시 언제든 접근 로그를 제공하며, 계약 종료 시 즉시 폐기한다.

## 5-2. 핵심 플로우 — 발주 → 출고 → 정산

[외부거래처: 대리점/병원]

│  발주 옵션 A: 웹폼 직접 입력

│  발주 옵션 B: 카카오톡/엑셀 → AI 파싱

▼

[발주 접수] ─ 자동 발주번호 생성

▼

[경영지원팀 확인]

- 품목·수량·배송비 자동 계산

- 거래처별 예외 정책 자동 적용

- 이상 있으면 수동 수정 후 확정

▼

[출고 확인] (Phase 2부터 재고 자동 차감 연동)

▼

[거래명세서 자동 생성] → PDF + 메일 발송

▼

[정산 관리] → 거래처별 정산 주기 자동 적용

▼

[월 마감 보고서 자동 생성]

## 5-3. 발주 옵션 비교

### 옵션 A — 웹폼 직접 입력 (권장)

거래처 담당자가 URL로 접속하여 직접 발주하는 방식이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장점 | 데이터 정형화, 자동화 처리 용이, 오류 최소화 |
| 단점 | 거래처 담당자 초기 적응 기간 필요 |
| 추가 비용 | 없음 |

### 옵션 B — 기존 방식 유지 + AI 파싱

거래처는 기존처럼 카카오톡·엑셀로 발주하고, 내부에서 AI가 자동 파싱하는 방식이다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 장점 | 거래처 변화 없음, 기존 방식 유지 |
| 단점 | AI 파싱 정확도 한계, 수동 수정 필요 케이스 발생 |
| 추가 비용 | AI API 토큰 비용 발생 (발주 건수 비례) |

권장안: 옵션 A를 기본으로 제공한다. 옵션 B는 특정 거래처의 강한 요청이 있을 경우 별도 추가 계약으로 적용한다.

## 5-4. 배송비 자동 계산

- 기본 기준: 품목군별 고정 배송비 적용

- 거래처별 면제 조건: 특정 거래처에 배송비 면제 또는 별도 기준 설정 가능

- 금액 기준 면제: 주문 금액 일정 기준 이상 시 배송비 자동 면제 설정 가능

- 설정 주체: 경영지원팀 어드민 화면에서 직접 등록·수정

## 5-5. 거래처별 예외 정책

partner_policies 테이블에서 거래처별로 아래 유형의 예외를 설정·관리한다.

- 할인율 (품목별 또는 전체 적용)

- 배송비 면제 여부 및 기준

- 외상 한도 (미수금 허용 한도)

- 정산 주기 (월말 마감, 60일, 입금 확인 후 등)

- 특정 품목군 접근 제한

## 5-6. 정산 주기 관리

| 정산 유형 | 예시 적용 거래처 |
| --- | --- |
| 월말 일괄 마감 | 대부분의 대리점 |
| N일 후 정산 (예: 60일) | 일부 병원 |
| 입금 확인 후 정산 | 소규모 거래처 |
| 개별 발주 건별 정산 | 특수 계약 거래처 |

정산 주기는 어드민에서 거래처별로 자유롭게 설정하며, 마감 시점이 되면 시스템이 자동으로 해당 기간 발주를 집계하여 정산 내역을 생성한다.

## 5-7. 경영지원팀 일별 업무 플로우

출근

├─ 1. 대시보드에서 신규 발주 확인

├─ 2. 발주 내용 검토 및 확정 (클릭 한 번)

├─ 3. 출고 확인 후 거래명세서 자동 발송

├─ 4. 미수금·정산 현황 확인

└─ (월말) 마감 보고서 자동 생성 → 발송

현재: 하루 약 30건 수기 처리 → 목표: 확정 클릭만으로 처리

# 6. 단계별 기능 로드맵

📌 현장 프로세스 파악 후 기능 확정 안내 — 아래 기능 목록은 현재까지 파악된 정보를 기반으로 작성한 초안(예비 프레임워크)이다. 계약 확정 후 하마다랩스 PM이 RTBIO 현장에 상주하며 각 부서 실무자와 함께 실제 업무 프로세스를 직접 파악한다. 이 과정에서 기존 엑셀·수기 업무의 세부 흐름, 예외 케이스, 현장 요구사항 등을 반영하여 기능을 재정의·추가·조정할 예정이다. Phase별 세부 기능은 현장 프로세스 파악 완료 후 최종 확정되며, 현재 명시된 항목은 변경될 수 있다.

## Phase 1 — 경영지원팀 자동화 (1차 계약 범위)

목표: 하루 30건 수기 처리 → 클릭 기반 자동 처리 / 예상 개발 기간: 별도 견적서 참조

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 거래처 관리 | 대리점/병원 등록, 결제 조건·배송비 기준·예외 정책 설정 |
| 품목 관리 | 품목군별 등록, 사이즈·색상·가격 관리 |
| 발주 접수 | 발주 옵션 A(웹폼) 기본, 발주 옵션 B(AI 파싱)는 추가 계약 |
| 발주 처리 | 자동 발주번호, 배송비 자동 계산, 예외 정책 자동 적용 |
| 거래명세서 | PDF 자동 생성 + 메일 자동 발송 |
| 정산 관리 | 거래처별 정산 주기 관리, 미수금 집계 |
| 월 마감 | 거래처별 원장 자동 산출, 보고서 생성 |
| 어드민 대시보드 | 신규 발주 현황, 처리 대기 목록, 미수금 요약 |
| 권한/계정 관리 | 역할별 접근 제어 (RBAC), 거래처 계정 초대 발송 |

## Phase 2 — 품질관리팀 재고 자동화

목표: 엑셀 수기 재고 관리 → 실시간 자동 반영

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 재고 자동 반영 | 발주 확정 시 출고 재고 자동 차감 |
| 입고 관리 | 입고 등록, 이력 관리 |
| 출고 관리 | 출고 전 재고 확인, 부족 시 경고 |
| 재고 현황 대시보드 | 품목·사이즈·색상별 실시간 조회 |
| 일별 재고 보고 | 자동 집계 및 보고서 생성 |

## Phase 3 — 영업부 대시보드

목표: 경영지원팀이 대신 처리하던 영업 데이터 → 영업부 셀프 조회

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 거래처별 매출 현황 | 기간별 매출 조회 |
| 미수금 현황 | 거래처별 미수금 및 결제 상태 |
| 결제 조건 조회 | 거래처별 계약 조건 확인 |
| 영업 대시보드 | 영업사원별 실적 요약 |

## Phase 4 — 베트남 생산·해외 재고 연동

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 생산 재고 데이터 연동 | 베트남 공장 재고 업로드/연동 |
| 원자재 소진 예측 | 판매 추이 기반 부족 시점 예측 |
| 부족 예상 알림 | 임계치 도달 시 자동 알림 |
| 생산·판매 데이터 통합 조회 | 국내 재고 + 해외 생산 통합 뷰 |

## Phase 5 — 규제 대응·의료기기 추적 (장기)

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| 공급 내역 보고 | 병원 납품 이력 자동 기록 |
| 장비 추적 시스템 | 시리얼 기반 장비 이력 관리 |
| 유지보수 이력 | 장비별 A/S 이력 관리 |
| UDI 대응 | 의료기기 고유식별자 관리 |

## 전체 타임라인 (안)

Phase 1  ── 경영지원팀 자동화       ← 1차 계약 범위  (견적서 참조)

Phase 2  ── 품질관리팀 재고 자동화   ← Phase 1 완료 후 추가 계약

Phase 3  ── 영업부 대시보드         ← Phase 2 완료 후 추가 계약

Phase 4  ── 베트남 생산·해외 재고    ← 필요 시점에 추가 계약

Phase 5  ── 규제 대응·의료기기 추적  ← 장기 과제

Phase 1 납품 후 현장 피드백을 반영하면서 Phase 2부터는 추가 계약으로 진행하는 구조를 권장한다.

# 7. DB 구조

## 설계 원칙

- 단일 PostgreSQL DB — 모든 부서 공유, 뷰/권한으로 분리

- 도메인 단위 테이블 설계 — Phase별 테이블 추가 방식으로 확장

- 소프트 딜리트 — 데이터 삭제 없이 deleted_at 처리 (이력 보존)

- 감사 로그 — 주요 테이블 전체에 created_by, updated_by, created_at, updated_at 적용

## Phase 1 핵심 테이블

### 인증/권한

| 테이블 | 설명 |
| --- | --- |
| users | 계정 (내부 직원 + 외부 거래처 통합) |
| roles | 역할 정의 |
| user_roles | 유저-역할 매핑 |

### 거래처

| 테이블 | 설명 |
| --- | --- |
| partners | 대리점/병원 기본 정보 |
| partner_policies | 거래처별 결제 조건·정산 주기·예외 정책 |
| partner_contacts | 거래처 담당자 연락처 |

### 품목

| 테이블 | 설명 |
| --- | --- |
| products | 품목 기본 정보 (품목군, 단가) |
| product_variants | 사이즈·색상별 SKU |
| shipping_rules | 품목군별 배송비 기준 |

### 발주

| 테이블 | 설명 |
| --- | --- |
| orders | 발주 헤더 (발주번호, 거래처, 상태) |
| order_items | 발주 품목 상세 (품목, 수량, 단가) |
| order_logs | 발주 상태 변경 이력 |

### 정산

| 테이블 | 설명 |
| --- | --- |
| invoices | 거래명세서 (발주 연결, PDF 경로) |
| settlements | 정산 회차별 합산 |
| payments | 입금 기록 |
| receivables | 미수금 집계 |

## 테이블 관계 요약

partners ──< orders ──< order_items >── product_variants

│                              │

▼                              ▼

invoices                        products

│

▼

settlements

│

▼

payments

# 8. 보안 설계

| 항목 | 방식 |
| --- | --- |
| 비밀번호 | bcrypt 해싱 |
| 개인정보 | 민감 컬럼 AES 암호화 |
| 접근 제어 | Row-level Security (RLS) — 외부 거래처는 본인 데이터만 조회 |
| API 보안 | JWT 토큰 만료 관리, Refresh Token 적용 |
| 감사 로그 | 주요 데이터 변경 시 audit_logs 테이블 자동 기록 |
| 통신 | HTTPS 필수 |
| 백업 | 일별 자동 백업, 30일 보관 |
| 개인정보보호법 | 개인정보보호법(PIPA) 준수, 개인정보 처리방침 적용 |
| 의료기기 규제 | Phase 5 이후 식약처 관련 규제 대응 구조 확보 예정 |

# 9. 서비스 운영 및 지원

## 인프라 운영

시스템 인프라(서버, DB, 스토리지, 모니터링, 배포)는 하마다랩스가 전담 운영한다. RTBIO는 인프라를 직접 관리할 필요 없이, 월 구독료에 아래 항목이 모두 포함된다.

| 포함 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| AWS 인프라 | 서버(컨테이너), DB, S3 스토리지, SES 메일 발송 |
| 모니터링·배포 | 서버 상태 모니터링, 장애 감지, 배포 관리 |
| 백업 | 일별 자동 백업, 30일 보관 |
| AI LLM 토큰 비용 | 발주 옵션 B(AI 파싱) 사용 시 발생하는 AI API 토큰 비용 포함 |

RTBIO는 별도 인프라 비용 없이 월 구독료 하나로 시스템 전체를 이용할 수 있다.

## 장애 대응 기준

| 등급 | 기준 | 대응 목표 시간 |
| --- | --- | --- |
| 긴급 (P1) | 시스템 전체 다운, 발주 처리 불가 | 4시간 이내 복구 목표 |
| 높음 (P2) | 주요 기능 일부 오작동 | 1영업일 이내 대응 |
| 일반 (P3) | 기능 개선, 비핵심 오류 | 협의 후 처리 |

- 지원 채널: 업무 시간 내 담당자 직통 연락

- 백업 복구: RPO(복구 시점 목표) 24시간, RTO(복구 시간 목표) 8시간

- 계약 종료 시 데이터 처리: 계약 종료 시 백업 데이터를 포함한 모든 데이터를 RTBIO에 이관하거나 RTBIO의 요청에 따라 삭제한다.

## 유지보수 계약 구조

Phase 1 납품 후 유지보수 계약을 별도 체결한다. 유지보수 범위 및 월 비용은 견적서에서 확인한다.

| 항목 | 포함 여부 |
| --- | --- |
| 버그 수정 | 포함 |
| 보안 패치 | 포함 |
| 인프라 운영 | 월 구독료에 포함 (AWS + AI LLM 토큰) |
| 기능 개선·추가 | 별도 견적 |

# 10. 가격 및 계약

상세 가격은 별도 견적서를 참조한다.

아래는 계약 구조의 기본 방향이다.

| 항목 | 방식 |
| --- | --- |
| Phase 1 개발비 | 고정 견적 (범위 기준) |
| Phase 2~ 추가 기능 | Phase별 추가 계약 |
| 월 구독료 (납품 후) | 인프라 운영 + 유지보수 + AI LLM 토큰 비용 일괄 포함 |
| 발주 옵션 B (AI 파싱) 개발비 | 별도 추가 견적 (운영 시 토큰 비용은 월 구독료에 포함) |

# 11. 후속 협의 사항

아래 항목은 계약 전 RTBIO와 추가 확인이 필요하다.

- 발주 방식 최종 선택 (옵션 A 단독 / 옵션 A + 옵션 B 병행)

- 기존 ERP 활용 범위 및 데이터 마이그레이션 범위 확정

- 기존 발주서·거래명세서·재고 엑셀·마감 자료 샘플 공유

- 거래처별 결제 조건·배송비 기준·예외 정책 정리 자료 공유

- Phase 1 납기 및 계약 범위 최종 합의 (견적서 기준)

- 월 구독료 금액 및 범위 최종 합의